和县市民文化中心功能恢复及安全隐患排除项目监理（二次）

##### 采购编号：GN2026-Z21-012

询比采购文件

（服务类）

##### 采购人：和县和州置业有限责任公司

##### 采购代理机构：安徽和州项目咨询有限公司日期：2026 年 03 月

# 目	录

第一章	询比采购公告	3

第二章	供应商须知	6

第三章	评审办法（综合评分法）	25

第四章 合同条款及格式	37

第五章	采购需求	65

第六章	响应文件格式	68

# 第一章	询比采购公告

##### 和县市民文化中心功能恢复及安全隐患排除项目监理（二次）询比采购公告

#### 采购项目简介

  - 项目名称：和县市民文化中心功能恢复及安全隐患排除项目监理（二次）

  - 项目编号：GN2026-Z21-012

  - 采购人：和县和州置业有限责任公司

  - 采购代理机构：安徽和州项目咨询有限公司

  - 资金落实情况：自有资金 已落实

  - 标包划分：共 1 个采购包

  - 成交供应商数量及成交份额：1 家，100%

#### 项目概况与采购范围

  - 采购范围：和县市民文化中心功能恢复及安全隐患排除项目包括拆除部分原面包砖铺装、水景、亲水平台及护栏、排水沟盖板、树池坐凳防腐木面层等。新建现状树池坐凳维修、现状景墙维修、亲水平台铺装、玻璃栏板、园路 PC 砖铺装、非机动车棚搭建、水景改造、绿化工程、成品构件、建筑外立面亮化灯具更换、室外景观区域基础照明与特色亮化照明等。本项目为以上建设内容的全部工程监理，具体内容详见采购文件。

  - 服务期限：监理服务期限自采购人发出开始监理通知至项目缺陷责任期结束止。

  - 服务地点：马鞍山市和县（采购人指定地点）

  - 质量要求或服务标准：符合国家有关法规、标准和规范的规定，并满足采购人要求。

  - 投资规模：本项目建安费约 225.725457 万元

  - 最高限价：5 万元

  - 其他：/

#### 供应商资格要求

  - 供应商应依法设立且满足如下要求：

    - 供应商资质要求：具备有效的①或②资质：

①监理综合资质；

②市政公用工程专业乙级及以上监理资质。

    - 供应商业绩要求：无

    - 拟派总监理工程师要求：具有市政公用工程专业全国注册监理工程师且在供应商单位注册。

    - 供应商信誉要求：

- 供应商未被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；

- 供应商未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。

    - 本次采购不接受联合体。

  - 供应商不得存在第二章供应商须知第 1.2.2 项、第 1.2.3 项规定的情形。

  - 其他要求：/

#### 采购文件的获取

  - 获取时间：2026 年 03 月 03 日至 2026 年 03 月 13 日 17:30 分

  - 获取方式：凡有意参加询比活动者，请在第 4.1 款规定时间内登录优质采招标采购平台（www.yzczb.com）获取采购文件。

#### 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 03 月 16 日 10:00 分，供应商应在截止时间前通过优质采招标采购平台（www.yzczb.com）递交电子响应文件。

#### 响应文件开启时间和地点

响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

#### 发布公告的媒介

本采购公告同时在优质采招标采购平台（ www.yzczb.com）、优质采云采购平台

（www.youzhicai.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、安徽和州控股集团有限公司官方网站（www.ahhzkg.com/）上发布。

#### 联系方式

  - 采购人：和县和州置业有限责任公司

地址：安徽省马鞍山市和县陋室西街 328 号

电话：李工、姚工 0555-3868708、0555-3868715

  - 采购代理机构：安徽和州项目咨询有限公司地址：安徽省马鞍山市和县楚汉街 6 号楼

联系人：朱玉富、杨婧

电话：18325550216、13053210125

#### 其他

  - 潜在投标人/供应商请登录“优质采招标采购平台”（网址：www.yzczb.com，以下称“优质采平台”）注册为“投标人角色”、办理 CA 数字证书，获取招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）。招标采购文件及其他资料均通过“优质采平台”发布，招标人/代理机构不再另行通知。

  - 投标人/供应商未及时办理注册、已注册的注册信息变化未及时变更、未及时登录平台查看招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）等情形导致不利后果的，责任自负。

  - 全流程电子招标采购方式的，需采用“优质采投标工具客户端”制作投标/响应文件，并用 CA 数字证书进行签章及加、解密。

  - 优质采平台 CA 数字证书办理说明：http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4 d-a123-f8849880f045.htm。“优质采投标工具客户端”下载地址：https://toolcdn.youzhicai.com/too ls/BidderTools.zip。使用说明书及视频教程下载地址：http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp

.rar。注册及 CA 咨询：400-0099-555，交易平台操作事宜咨询 0551-62220164。

# 第二章	供应商须知

#### 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.7.1 | 踏勘现场 | 不组织 - 组织，踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ |
| 1.8 | 询比采购预备会 | 不召开 - 召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.9 | 分包 | 不允许 - 允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 1.10.2 | 对非关键条款的偏差 | 见询比采购文件第五章“采购需求” |
| 2.1（7） | 构成采购文件的其他资料 | 资料名称：/ |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的时间 | 形式：通过“优质采招标采购平台”（网址： www.yzczb.com）在线提出。 截止时间：2026 年 3 月 15 日 17:30 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到采购 文件补充文件 | 供应商自行查看、下载，无需确认。 |
| 3.1.1（9） | 构成响应文件的其他资料 | 资料名称：/ |
| 3.2.1 | 增值税税金相关要求 | - 计税方法： 一般计税方法 □简易计算方法 - 发票类型： 增值税专用发票 □增值税普通发票 |
| 3.2.3 | 最高限价或其计算方法 | 无 有，最高限价或其计算方法：5 万元 |
| 3.2.4 | 报价方式 | ☑总价：5 万元 □单价： □费率： |

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | □定价： |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 90 天 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | 是否要求供应商递交响应保证金： ☑不要求 □要求，具体如下： - 响应保证金的形式：/ - 现金（银行转账、银行电汇） - 银行保函 - 响应保证金的金额：/ - 具体要求：/ |
| 3.4.3（3） | 不退还响应保证金的其他 情形 | / |
| 3.6.1 | 对关键条款进行响应的证 据或证明材料要求 | 见询比采购文件第五章“采购需求” |
| 3.7.4 | 非加密响应文件递交 | □不允许。 ☑允许，具体要求如下： 非加密响应文件由供应商自行确定是否递交。 如递交，应在响应文件递交的截止时间前在响应文件开启地点递交，并提供以下证明材料，否则采购人不予接收。 - 法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件； - 委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。 非加密响应文件介质：光盘或 U 盘 |
| 4.1.2 | 非加密响应文件密封和标记要求 | 非加密响应文件应密封包装。非加密响应文件封套： 供应商名称：【供应商名称】 【采购项目名称】【采购包号】采购包响应文件 （非加密响应文件） 在【年】年【月】月【日】日【时】时【分】分前不得开启 |

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | （成交供应商须递交与网上电子响应文件完全一致的 纸质版响应文件，并按要求加盖单位章；份数：正本 1 份，副本 2 份；成交供应商领取成交通知书时，一并递交给代理机构） |
| 4.2.1 | 递交响应文件截止时间及 递交响应文件地点 | 见第一章“询比采购公告” |
| 4.2.2 | 是否退还响应文件 | 否 - 是，退还时间： |
| 5.2 | 开启程序 | （3）解密时间：30 分钟（以电子交易系统解密倒计时 为准） |
| 6.2.2 | 推荐候选成交供应商的排序及数量 | 是否排序： 排序 - 不排序 数量：1-3 家 |
| 7.3 | 成交结果公示 | 公示媒介：同询比采购公告发布媒介 公示期限：3 日（公示期截止时间在法定休息日的应顺 延至首个工作日） |
| 7.5 | 发布成交公告 | 公告媒介：同询比采购公告发布媒介 |
| 7.6 | 履约保证金 | 是否要求供应商递交履约保证金： 不要求 - 要求，具体如下：/ - 履约保证金金额：/ - 履约保证金形式： - 现金（银行转账、银行电汇） - 银行保函 - 担保机构担保 - 保证保险 - 履约保证金有效期限：/ - 递交时间：签订合同前 - 其他要求： / |
| 8.1 | 异议（质疑） | 异议（质疑）： 1、受理异议（质疑）的联系方式： 采购代理机构：安徽和州项目咨询有限公司 地址：安徽省马鞍山市和县历阳镇楚汉街 6 号楼 受理部门：招采咨询室 |

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 联系电话：18325550216 2、对采购文件的异议（质疑）： 供应商未在本采购文件规定的时间内提出澄清要求或未在响应文件递交的截止时间 3 日前提出异议（质疑）的，视为其对本文件无异议（质疑），上述时间之后对响应文件相关内容提出异议（质疑）的将不予受理。 3、对开启过程提出异议（质疑）的，应于开启现场提出。 4、对评审结果的异议（质疑）： 采购响应相关各方对评审结果有异议（质疑），应在公示期内以书面形式向安徽和州项目咨询有限公司提出。 - 供应商委托代理人提出异议（质疑）的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 - 书面异议（质疑）材料应当包括以下内容： ①提出异议（质疑）的供应商的名称、地址及有效联系方式； ②异议（质疑）对象的供应商的名称； ③异议（质疑）事项的基本事实； ④相关请求和主张； ⑤有效线索和相关证明材料； ⑥提出异议（质疑）的供应商是法人的，异议（质疑）材料必须由其法定代表人签字并加盖单位公章，并附法定代表人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式；其他组织或者自然人提出异议（质疑）的，异议（质疑）材料必须由其主要负责人签字（有公章的须单位加盖公章），并附主要负责人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式。异议 （质疑）有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。 - 有下列情形的异议（质疑）材料不予受理： ①书面异议（质疑）材料不完整的； ②异议（质疑）事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的； ③对其他供应商的响应文件详细内容异议（质疑），无法提供合法来源渠道的； ④违反相关法律法规的。 - 对于虚假、恶意异议（质疑）： 提出异议（质疑）的供应商不得以异议（质疑）为名 进行虚假、恶意异议（质疑），干扰询比采购活动的 |

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 正常进行。对于提供虚假材料，以异议为名谋取成交或恶意异议扰乱询比采购工作秩序的，采购代理机构将其记入“不守信投标记录档案”，并在相关网络平台 公告，同时将报请行政监管部门处理。 |
| 10.1 | 采购代理服务费 | 参照计价格[2002]1980 号文服务类标准的 77.58%收取代理服务费不足 3000 元的，按 3000 元收取。代理服务费按元计算，计算结果有小数的，四舍五入，保留到个位。代理服务费由成交供应商在领取成交通知书前一次性支付。供应商在响应报价中综合考虑，不单 独列项。 |
| 10.2 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2.1 | 同义词语 | 构成询比采购文件组成部分的“合同条款”和“采购需求”等章节中“发包人”和“承包人”“甲方”和“乙方”，等同于 询比采购阶段的“采购人”和“供应商/成交供应商”。 |
| 10.2.2 | 解释权 | - 构成本询比采购文件的各个组成文件应互为解释互为说明； - 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； - 如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； - 除询比采购文件中有特别规定外，仅适用于询比阶段的规定，按照询比采购公告、供应商须知、评审办法、相应文件格式的先后顺序解释； - 按照本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人 负责解释。 |

#### 总则

###### 采购方式

询比采购是指采购人组建评审小组与响应采购的供应商按照采购文件规定的规则和时间一次递交的响应文件进行评审，采购人根据评审小组的评审结果，选择确定成交供应商的采购方式。

###### 采购项目概况和供应商资格要求

    - 供应商应具备承担本采购包的资质条件、能力和信誉：

- 供应商资质要求：见询比采购公告；

- 供应商业绩要求：见询比采购公告；

- 承担本项目的主要人员：见询比采购公告；

- 供应商信誉要求：见询比采购公告；

- 其他要求：见询比采购公告。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

    - 供应商（包括联合体各成员）不得存在下列情形：

- 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

- 与本采购包其他供应商的单位负责人为同一人；

- 与本采购包其他供应商存在控股、管理关系；

- 为本采购包的采购代理机构；

- 在最近三年内（自响应截止之日向前追溯 3 年）有严重违约或发生重大服务质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），前述行政处罚已完成信用修复的，但自行政处罚作出机关或信用修复主管部门同意修复之日起满一年的，不受三年期限限制；

- 被责令停产停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 供应商或其法定代表人、项目负责人在近三年内（自询比开始之日向前追溯 3 年）有行贿犯罪行为；

- 法律法规规定的其他禁止情形。

    - 供应商（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

- 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

- 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

- 供应商须知前附表规定的其他情形。

###### 费用承担

供应商准备和参加询比采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

###### 保密

参与询比采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

###### 语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

###### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

###### 踏勘现场

    - 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

    - 供应商可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

    - 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

###### 询比采购预备会

供应商须知前附表规定召开询比采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开询比采购预备会。

###### 分包

供应商拟在成交后将成交项目的部分工作进行分包的，应符合供应商须知前附表的规定，并在响应文件中作出说明。

分包供应商不得将分包项目再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担连带责任。

###### 响应和偏差

    - 采购需求和合同条款及格式中的关键条款均以“*”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同条款及格式中的关键条款作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被视为无效。

    - 供应商须知前附表规定了对非关键条款允许偏差的范围和可以偏差的项数的，如响应文件存在的偏差超出上述范围或项数，将被视为无效。

#### 采购文件

###### 采购文件的组成

本采购文件包括：

- 询比采购公告；

- 供应商须知；

- 评审办法；

- 合同条款及格式；

- 采购需求；

- 响应文件格式；

- 供应商须知前附表规定的其他资料。

采购人依照本章规定，对采购文件所做的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

###### 采购文件的澄清和修改

    - 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间和形式要求采购人对采购文件予以澄清。

    - 采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发给所有获取采购文件的供应商。采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

    - 供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，

确认已收到该补充文件。

    - 除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

#### 响应文件

###### 响应文件的组成

    - 响应文件应包括下列内容：

- 响应函；

- 授权委托书；

- 联合体协议书；

- 响应保证金；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 服务方案；

- 供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

    - 供应商的法定代表人（单位负责人）亲自签署响应文件、亲自参加询比的，响应文件不包括第 3.1.1（2）目所指的授权委托书；第一章“询比采购公告”规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。供应商须知前附表未要求供应商递交响应保证金的，响应文件不包括第 3.1.1（4）目所指的响应保证金。

###### 报价

    - 报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在响应函中进行报价并填写“分项报价表”。

    - 供应商应充分了解采购项目的总体情况以及影响报价的其他要素。对于货物和服务采购项目，采购人在签署成交合同时及合同履行过程中，有权在供应商须知前附表规定的幅度内对采购标的的数量进行增加或减少。

    - 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。最高限价或最高限价计算方法在供应商须知前附表中载明。

    - 本项目的报价方式见供应商须知前附表。供应商人在递交响应文件截止时间前修改

响应文件响应函中的报价，应同时修改响应文件“服务费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

###### 响应文件有效期

    - 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为 90 日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

    - 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原有效期届满后失效，但供应商有权收回其响应保证金。

###### 响应保证金

    - 供应商须知前附表规定要求递交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”四、响应保证金）递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。

    - 除供应商须知前附表另有规定外，采购人将在发出成交通知书后 5 日内向除候选成

交供应商外的其他供应商原额退还响应保证金，并在采购合同签订后 5 日内向成交供应商和未成交的其他候选成交供应商原额退还响应保证金。采用银行保函、担保机构担保函、保险机构保险单形式递交的响应保证金，经供应商同意后采购人可以不再退还。

    - 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

- 供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；

- 成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金；

- 发生供应商须知前附表规定的其他不予退还响应保证金的情形。

###### 资格审查资料

    - 供应商应按照询比采购公告要求提供资格审查资料，内容及格式见第六章“响应文件格式”要求。

    - 询比采购公告规定接受联合体响应的，资格审查资料应包括联合体各方相关情况。

  - 响应方案

    - 响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款

（标记“*”）的，供应商还应按照供应商须知前附表的规定提供有关证据或证明材料。

    - 供应商只能提出唯一的响应方案。供应商在响应文件中提出多个响应方案的，其响

应文件将被视为无效。

    - 响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为供应商响应采购文件的要求；但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则评审小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

###### 响应文件的编制

    - 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

    - 响应文件应当对询比文件有关服务期限、响应文件有效期、服务需求、采购范围等

实质性内容作出响应。响应文件在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

    - 响应文件的制作应满足以下规定：

- 本项目采用全流程电子化采购方式，电子响应文件的制作、签章、加密、上传见本章附件一“全流程电子询比采购具体要求”。

- 在第六章“响应文件格式”中要求盖单位章和（或）签字处，供应商应加盖供应商单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章/电子签名章。联合体参加询比的，除联合体协议书外，响应文件由联合体牵头人按照上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章/电子签名章。

- 响应文件制作完成后，供应商应对响应文件进行文件加密，形成加密的响应文件。采用数字证书加密的，加密时响应文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由供应商自行承担。

- 响应文件中的证明材料接受扫描件（包括电子证照等电子件）形式。

    - “优质采投标工具客户端”生成加密响应文件时，同时生成非加密响应文件，作为加密响应文件无法解密、导入时的补救措施。非加密响应文件递交要求见供应商须知前附表。

    - 因供应商自身原因而导致响应文件（指解密后的响应文件）无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该响应文件视为无效，供应商自行承担由此导致的全部责任。

#### 响应文件的递交

###### 响应文件的包装和标记

    - 响应文件应当按照采购文件和电子交易系统的要求加密响应文件，具体要求见

3.7.3 项。

    - 允许递交非加密响应文件的，非加密响应文件封套上应载明的内容见供应商须知前附表，响应文件应密封包装。

    - 未按本章第 4.1.2 项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

###### 响应文件的递交

    - 供应商应在供应商须知前附表规定的响应文件递交的截止时间前在响应文件递交地点递交响应文件。

    - 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

    - 供应商完成电子响应文件上传后，电子交易系统即时向供应商发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

    - 逾期送达的响应文件，电子交易系统将予以拒收并提示。

###### 响应文件的修改与撤回

    - 在本章第 4.2.1 项规定的递交响应文件的截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

    - 供应商修改或撤回已递交响应文件文件的通知，应按照本章第 3.7.3 项的要求加盖

电子印章。电子交易系统收到通知后，即时向供应商发出确认回执通知。

    - 供应商撤回响应文件的，采购人应在 5 日内退还已收取的响应保证金。

    - 修改的内容为响应文件的组成部分。响应文件的修改文件应按照本章第 3 条、第 4

条的规定进行编制、加密和递交。

#### 开启响应文件

###### 开启响应文件的时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项及 4.2.2 项规定的递交响应文件的截止时间和地点公开开启响应文件，并邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加的，视为默认开启结果。

###### 开启程序

主持人按照下列程序进行开启：

- 公布在递交响应文件的截止时间前通过电子交易系统完成响应文件递交的供应商名称；

- 由供应商推选的代表检查非加密响应文件的密封情况（如有）；

- 供应商在递交响应文件的截止时间后在供应商须知前附表规定的解密时间内完成响应文件的解密工作；

- 采购人（或采购代理机构）完成解密工作，导入并读取所有成功解密的采购文件，或采购人（或采购代理机构）成功导入现场递交的非加密采购文件；

- 公布供应商名称、采购项目名称、采购包名称、响应报价等信息；

- 供应商代表、采购人代表、监标人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

- 开启会议结束。

###### 递交响应文件的供应商不足的情形

采购项目选择一家成交供应商时，递交响应文件的供应商数量不足三家的，或采购项目选择多家成交供应商时，递交响应文件的供应商数量少于供应商须知前附表规定数量的，采购人可按照下述情形分别处理：

- 终止询比并重新组织采购

采购项目存在影响公平竞争情形的，采购人应当终止询比采购，并根据不同情形和原因，采取相应纠正措施，重新组织采购。

采购项目不存在影响公平竞争情形的，采购人也可以选择终止询比采购，采取相应完善措施，重新组织采购。

- 继续询比采购

采购项目不存在应该终止询比情形，且采购人也没有自行选择终止询比采购的，采购人应按照本章第 5.2 款规定的程序继续开启响应文件，并按第三章“评审办法”规定的规则组织响应文件评审，完成询比采购后续程序。

#### 评审

###### 评审小组

    - 评审由采购人组建的评审小组负责。

    - 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- 供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；

- 与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

    - 评审小组组建后，评审小组成员共同推选或由采购人指定评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。

    - 在评审过程中，评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

###### 评审

    - 评审小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对响应文件进行评审和比较。

    - 评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。评审小组推荐候选成交供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。

#### 合同授予

###### 候选成交供应商履约能力核查

采购人可对候选成交供应商的相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认候选成交供应商的生产经营、财务等实际状况与响应文件是否一致及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。核查结果将作为采购人选择确定预成交供应商的依据之一。

###### 确定成交供应商

采购人将根据评审报告及核查结果（如有），对候选成交供应商综合评估后从中选择确定预成交供应商。

###### 成交结果公示

成交供应商选定后，采购人将按照供应商须知前附表规定的公示媒介和公示期限进行公示，公示信息包括如下内容：

- 所有候选成交供应商名称、响应价格及服务期限；

- 成交供应商名称、预成交份额（如有）及选择原因；

- 供应商须知前附表规定的其他内容。

###### 发出成交通知书

公示期结束后，在本章第 3.3 款规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向预成交供应商发出成交通知书。

###### 发布成交公告

在发出成交通知书的同时，采购人将在供应商须知前附表规定的公告媒介发布成交公告，公告信息包括成交供应商名称、响应价格及服务期限、成交份额（如有）及供应商须知前附表规定的其他内容。

###### 履约保证金

供应商须知前附表规定递交履约保证金的，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为采购合同金额的 5%。

###### 签订合同

    - 采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

    - 除供应商须知前附表另有规定外，按照第三章“评审办法”第 2.2.3 项规定对响应报价进行修正后，若修正后的响应报价小于按照第三章“评审办法”第 2.2.2 项规定确定的评审价格，则签订合同时以修正后的响应报价为准；若修正后的响应报价大于评审价格，则签订合同时以评审价格为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价（采购文件不允许调整的费率和金额除外）。

###### 特殊情形处理

因供应商对预成交结果提出异议、成交供应商无正当理由拒绝签订合同、成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照采购文件要求递交履约保证金等导致采购人变更成交结果的，采购人应按照本条规定的程序重新选择确定预成交供应商、进行公示并公告。

#### 异议

###### 提出异议

供应商或者其他利害关系人可以对预成交结果提出异议。异议应在预成交结果公示期间通过供应商须知前附表规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

- 异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

- 具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或者其授权代表签字并加盖单位章。

###### 异议处理

采购人将针对异议提出的问题进行核查，经过核查，发现异议提出人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向供应商须知前附表规定的行业

组织或专业咨询机构申请调解或进行反映。

采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，可以继续进行采购活动。

#### 纪律要求

###### 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露询比采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

###### 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加询比采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

###### 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响评审工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

###### 对与询比活动有关的工作人员的纪律要求

与询比活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及询比有关的其他情况。在询比活动中，与询比活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。

#### 需要补充的其他内容

###### 采购代理服务费

供应商须知前附表规定由供应商承担采购代理服务费的，供应商应按照供应商须知前附表规定的费用标准或金额、交费时间和方式向采购代理机构支付代理服务费。

###### 其他

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

#### 附件一：全流程电子招标采购具体要求

说明：当采用非招标方式进行全流程电子采购活动时，按照本规定执行，其中本要求“投标人”按“供应商”理解，“投标文件”按“响应文件”理解，“招标文件”按“采购文件”理解，“投标文件递交截止时间”按“首次递交响应文件截止时间”理解，“开标”按“开启响应文件”理解，“评标委员会”按“评审小组”理解，“投标无效”按“响应文件无效”理解。

一、CA 证书办理和注意事项

- 本项目采用全流程电子招标采购方式，潜在投标人应及时办理 CA 证书，用于对电子投标文件进行电子签章及加、解密。

- CA 证书办理详见《优质采平台 CA 数字证书办理说明》： http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html。

- 潜在投标人在递交投标文件时，需确保 CA 证书在开标时可正常使用，无更换、过期、企业信息变更等情况。若因上述情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。

- 需注意，加密和解密投标文件必须使用同一个 CA 证书。即：使用硬件锁加密，则必须使用同一个

硬件锁解密；使用手机扫码加密，则必须使用手机扫码解密。二、电子投标文件递交

- 潜在投标人需使用“优质采投标工具客户端”（以下简称“投标工具”）制作电子投标文件，下载地址： https://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip。

- 投标工具建议在 window7 或 windows10 及以上版本操作系统使用；

- 电子投标文件建议在 office2010 及以上版本编制。

- 潜在投标人在投标工具使用 CA 证书对电子投标文件进行电子签章及加密时，需安装“优质采数字证书助手”（即数字证书驱动），下载地址：https://toolcdn.youzhicai.com/ca.zip。

- 潜在投标人需在招标文件规定的投标截止时间前完成电子投标文件的上传，如未在投标截止时间前完成上传的，视为没有递交投标文件。投标截止时间以优质采招标采购平台（www.yzczb.com）时间为准。

- 潜在投标人在投标文件递交截止时间前，可以对电子投标文件进行撤回并重新上传。

- 潜在投标人在制作、签章、加密、上传电子投标文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系优质采招标采购平台客服人员，客服电话：0551-62220164。

三、开标和解密

- 招标人或招标代理机构工作人员（以下简称工作人员）登录优质采招标采购平台组织开标。开标时投标人登录投标工具，并使用 CA 证书解密投标文件，工作人员公布开标结果。

- 投标人须在投标文件解密时限内完成投标文件解密，未能成功解密的视为放弃投标。若解密时出现异常情况，且招标文件“投标人须知”中对投标文件解密设有线下补救方案的，执行该补救方案。

- 投标人须保持投标工具为登录状态，并关注开标互动大厅消息直到项目评审结束。

四、评标和询标

- 投标人在接收到询标函时，需在询标函载明的时间内登录投标工具进行回复。若投标人未及时回复，视为放弃澄清。

五、异常情形

- 出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

- 网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；

- 电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行；

- 出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的； (4)其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

六、异常情形处理

- 出现上述情形，优质采招标采购平台及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后 2 小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后 2 小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：

- 项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并发布公告。

- 项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并发布公告；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

# 第三章	评审办法（综合评分法）

#### 评审办法前附表

| 条款号及名称 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书一 致 |
|  |  | 响应文件签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的 规定 |
|  |  | 响应文件文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体协议书 | 提交符合采购文件要求的联合体协议书，明确各 方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 未出现异常情形 | - 不同投标人未出现使用相同的投标文件制作机器识别码进行投标的情形； - 不同投标人未出现使用相同加密锁号的造 价软件进行投标的情形。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照（事业单位法人证书）和组织机构代码证 | 符合第二章“采购人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照（事业单位法人证书）和组织机构代码证 |
|  |  | 供应商资质要求 | 符合第一章“询比采购公告”第 3.1.1 项规定 |
|  |  | 供应商业绩要求 | 符合第一章“询比采购公告”第 3.1.2 项规定 |
|  |  | 承担本项目的主要人员 | 符合第一章“询比采购公告”第 3.1.3 项规定 |
|  |  | 供应商信誉要求 | 符合第一章“询比采购公告”第 3.1.4 项规定 |
|  |  | 联合体供应商 | 符合第一章“询比采购公告”第 3.1.5 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第一章“询比采购公告”第 3.3 款规定 |
|  |  | 供应商不得存在第二章供应商须知第 1.2.2 项、 | 供应商不得存在第二章供应商须知第 1.2.2 项、第 1.2.3 项规定的情形。供应商应按照第六章“响 |

|  |  | 第 1.2.3 项规定的情形 | 应文件格式”的“诚信响应承诺书”承诺。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价 | 符合第二章第 3.2 款规定 |
|  |  | 响应内容 | 符合第一章“询比采购公告”第 2.3 款规定 |
|  |  | 服务期限 | 符合第一章“询比采购公告”第 2.4 款规定 |
|  |  | 服务地点 | 符合第一章“询比采购公告”第 2.5 款规定 |
|  |  | 质量要求或服务标准 | 符合第一章“询比采购公告”第 2.6 款规定 |
|  |  | 响应文件有效期 | 符合第二章第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 响应保证金 | 符合第二章第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 标记“*”的合同条款 | 符合第二章第 1.10.1 项规定 |
|  |  | 标记“*”的采购需求条款 | 符合第二章第 1.10.1 项规定 |
|  |  | 对非关键条款的偏差 | 偏差范围和偏差项数符合第二章第 1.10.2 项的 规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3. 详细评审标准和程序 |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.1 |  | 分值构成 （总分 100 分） | - 商务部分：30 分 - 技术部分：40 分 - 报价：30 分 |
| 3.2（2） |  | 评审基准价计算方法 | 1、供应商的响应总报价高于采购公告中列明的 相应费用最高限价的（此处计算结果留两位小数，小数点后第三位四舍五入），为无效响应报价，其响应文件作无效响应处理，且不参与评审基准价 E 的计算。 2、报价合理性评审： 在响应报价评审过程中，评审小组发现供应商的报价明显低于其他供应商所报的响应报价，或者在设有最高限价时明显低于相应最高限价，使得其总报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相应证明材料或提供了说明及证明材料但评审小组不予认可的，由评审小组认定该供应商以低于成本报价竞标，否决其响应，且不参与评审基准价 E 的计算。 3、以通过初步审查和报价评审要求的供应商的 有效总报价的算术平均值作为评审基准价 E。有 |

|  |  |  | 效总报价等于评审基准价 E 的，得满分 30 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号及名称 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 3.3 （1） | 商务评分标准 | 供应商业绩 （满分 10 分） | 自 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），供应商每具有一份市政公用工程监理项目合同业绩的，得 5 分，本项满分 10 分。 注： - 响应文件中须提供合同扫描件。 - 若合同未清楚地反映评审因素的，磋商响应文件中须另提供合同甲方出具的相关证明材料。相关证明材料须含合同甲方公章，公章名称与合同甲方名称一致，且符合以上要求，否则磋 商小组不予计分。相关证明材料格式自拟。 |
|  |  | 总监理工程师业绩 （满分 5 分） | 自 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为 准），以总监理工程师身份承担过一份市政公用工程监理项目合同业绩的，得 5 分，本项满分 5分。 注： - 供应商业绩与总监理工程师业绩不可重复； - 响应文件中须提供合同扫描件，且符合以上要求，否则不予计分。 - 若合同中未清楚的反映业绩评审因素，须在响应文件中提供合同甲方出具的相关证明材料扫描件。相关证明材料须含合同甲方公章及合同甲方经办人姓名、联系电话，公章名称与合同甲方名称一致，且符合以上要求，否则不予计分。 相关证明材料格式自拟。 |
|  |  | 人员力量 （满分 6 分） | 供应商对本项目配备的人员，须为供应商单位当前在职在岗人员，否则评审小组不予计分。 1、供应商针对本项目配备的总监（限配备 1 人） （本小项满分 2 分）： 具有中级及以上工程师职称的，得 2 分，最多得 2 分。 2、供应商针对本项目配备的项目组成员（总监除外）（本小项满分 4 分）： - 每有 1 人具有市政公共工程专业全国注册监理工程师注册执业证书且在供应商单位注册的，得 2 分，最多得 2 分。 - 每有 1 人具有中级及以上工程师职称的，得 2 分，最多得 2 分。 注： （1）响应文件中须按照以上要求提供相关人员有效的人社部门出具的职称证书扫描件，否则评 委会不予计分。 |

|  |  |  | - 响应文件中须按照以上要求提供相关人员有效的注册（或注册执业）证书扫描件，否则评审小组不予计分。 - 响应文件中须附供应商所属社保机构出具的供应商为以上人员（2025 年 7 月<含>以来任意一个月以上（含一个月））缴纳社保的证明材料扫描件，否则评审小组不予计分。 - 同一人员不重复计分。 - 未提供或提供的材料不符合以上要求的， 评审小组不予计分。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 荣誉、奖项 （满分 6 分） | 2023 年 1 月 1 日以来（以颁发日期为准，无颁发日期的评审小组不予计分），供应商监理的工程项目获得过人民政府或行业主管部门颁发的 奖项（或表彰、荣誉）的，每提供一个得 3 分，满分 6 分。 注：响应文件中提供奖项证书扫描件或表扬表彰荣誉文件扫描件或颁奖单位官网公示截图，否则 不予计分。同一项目不重复计分。 |
|  |  | 供应商实力 （满分 3 分） | - 供应商具有质量管理体系认证证书（证书在有效期内）的，得 1 分。 - 供应商具有环境管理体系认证证书（证书在有效期内）的，得 1 分。 - 供应商具有职业健康安全管理体系认证证书 （证书在有效期内）的，得 1 分。 注： - 响应文件中提供认证证书（有效期内）扫描件。 - 评审过程中，评审小组有权登录中国国家认证认可监督管理委员会官方网站查询，经查询认证证书不存在或不在有效期内的，评审小组不 予计分。 |
| 3.3 （2） | 技术部分 | 监理大纲 （满分 40 分） | 1、根据供应商对本项目监理大纲内容的阐述进行综合评分：（本小项满分 5 分） - 针对本项目监理大纲内容的阐述优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； - 针对本项目监理大纲内容的阐述适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； - 针对本项目监理大纲内容的阐述基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待完善，得 1 分； - 其余情况或者未提供，得 0 分。 |

|  |  |  | 2、根据供应商针对本项目质量控制措施内容的阐述进行综合评分：（本小项满分 5 分） - 针对本项目质量控制措施内容的阐述优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； - 针对本项目质量控制措施内容的阐述适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； - 针对本项目质量控制措施内容的阐述基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待完善，得 1 分； - 其余情况或者未提供，得 0 分。 3、根据供应商针对本项目进度控制措施内容的阐述进行综合评分：（本小项满分 5 分） - 针对本项目进度控制措施内容的阐述，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； - 针对本项目进度控制措施内容的阐述，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； - 针对本项目进度控制措施内容的阐述，可行性、实用性、针对性有待完善，得 1 分； - 其余情况或者未提供，得 0 分。 4、根据供应商针对本项目投资及变更控制措施内容的阐述进行综合评分：（本小项满分 5 分） - 针对本项目投资及变更控制措施内容的阐述，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； - 针对本项目投资及变更控制措施内容的阐述，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； - 针对本项目投资及变更控制措施内容的阐述，可行性、实用性、针对性有待完善，得 1 分； - 其余情况或者未提供，得 0 分。 5、根据供应商针对本项目安全控制措施内容的阐述进行综合评分：（本小项满分 5 分） - 针对本项目安全控制措施内容的阐述，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； - 针对本项目安全控制措施内容的阐述，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； - 针对本项目安全控制措施内容的阐述，可 行性、实用性、针对性有待完善，得 1 分； |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | （4）其余情况或者未提供，得 0 分。 6、根据供应商针对本项目现场组织协调内容的阐述进行综合评分：（本小项满分 5 分） - 针对本项目现场组织协调内容的阐述，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； - 针对本项目现场组织协调内容的阐述，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； - 针对本项目现场组织协调内容的阐述，可行性、实用性、针对性有待完善，得 1 分； - 其余情况或者未提供，得 0 分。 7、根据供应商针对本项目合同与信息管理内容的阐述进行综合评分：（本小项满分 5 分） - 针对本项目合同与信息管理内容的阐述，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； - 针对本项目合同与信息管理内容的阐述，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3分； - 针对本项目合同与信息管理内容的阐述，可行性、实用性、针对性有待完善，得 1 分； - 其余情况或者未提供，得 0 分。 8、根据供应商针对本项目关键工序控制措施、方案内容的阐述进行综合评分：（本小项满分 5分） - 针对本项目关键工序控制措施、方案内容的阐述，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； - 针对本项目关键工序控制措施、方案内容的阐述，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； - 针对本项目关键工序控制措施、方案内容的阐述，可行性、实用性、针对性有待完善，得 1 分； - 其余情况或者未提供，得 0 分。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有效总报价每高于评审基准价 E 一个百分点扣 0.4 分； |  |
|  |  | 有效响应总报价每低于评审基准价 E 一个百分点扣 0.2 分； |  |
|  |  | 本项扣完为止（不得负分）。中间值按比例内插，得分按四舍五入，保留 |  |
| 3.3 （3） | 报价评分 标准 | 两位小数计算。评审基准价 E 一经评审小组确定，不再因任何情况而改 变。 |  |
|  |  | 有效总报价得分计算方法如下： |  |
|  |  | 有效总报价高于评审基准价 E 的，得分=30-[（有效总报价-评审基准价 E） |  |
|  |  | /评审基准价 E]×100×0.4。 |  |

|  |  | 有效总报价低于评审基准价 E 的，得分=30-[（评审基准价 E-有效总报价）/ 评审基准价 E]×100×0.2。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号及名称 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.6 |  | 供应商并列时确定供应 商优先顺序的规则 | □由评审小组投票决定 由评审小组抽签决定 |

#### 评审方法

本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第 3 条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐候选成交供应商。

#### 初步评审标准和程序

###### 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评审办法前附表。

    - 资格评审标准：见评审办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评审办法前附表。

###### 初步评审程序

    - 评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

    - 除评审办法前附表另有规定外，评审价格为供应商在响应函中填报的大写含税价格。评审价格若超过最高限价（如有），其响应文件将被视为无效。

评审小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价异常过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商 不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。

    - 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。响应文件有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修

正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

- 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 报价表合计报价与分项报价的合计不一致的，以各分项报价的合计累计数为准；

- 如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

响应报价的算术错误修正不改变评审依据的响应总报价。当修正后的总报价高于原响应

报价时，视同供应商响应报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担，如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将响应报价作为异常低价处理，其响应文件将被视为无效；当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

    - 供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效。

    - 特殊情形处理

初步评审后，如评审小组认为所有响应文件均无效，或者所有响应报价竞争性不足，高于市场预期价格，评审小组应当终止评审，获经采购人同意，直接转换选择其他采购方式，与原供应商共同完成后续采购程序。

选择直接转换采购方式采购的，评审小组按照本章第 5 条“直接转换采购方式评审程序”重新评审。除了采购人与供应商双方提出修改补充兵接受新的条件和要求外，原采购文件与原响应文件对采购人和供应商仍然具有相应约束力。

#### 详细评审标准和程序

###### 分值构成

- 商务部分：见评审办法前附表；

- 技术部分：见评审办法前附表；

- 报价：见评审办法前附表；

###### 评审基准价计算

- 评审价格：评审价格为按照本章第 2.2.2 项规定确定的价格。

- 评审基准价计算方法：

评审基准价=通过初步评审的所有供应商的最低评审价格。

###### 评分标准

- 商务评分标准：见评审办法前附表；

- 技术评分标准：见评审办法前附表；

- 报价评分标准：报价得分计算方法见评审办法前附表。

###### 评分

评审小组成员按照评分标准独立对供应商的商务、技术和其他因素进行评分。报价评分由评审小组统一计算。各项得分汇总后为该成员给供应商的评分总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

###### 汇总

评审小组汇总每个成员对供应商的评分总分，每个供应商的评分总分的算术平均值为供应商最终得分。

###### 排序

评审小组对供应商最终得分进行比较后，可以按照供应商最终得分由高到低的顺序对供应商排序。最终得分相等时，以评审价格低的优先；评审价格也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。

###### 特殊情形处理

当通过初步评审的供应商数量未超过询比采购公告第 1.7 款规定的成交供应商数量、评审小组认为供应商的响应价格合理且物有所值时，不再进行详细评审，直接推荐上述供应商为候选成交供应商。

#### 评审结果

###### 提交书面评审报告

评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

###### 推荐候选成交供应商排序要求及数量

评审小组应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐候选成交供应商

（排序或不排序）。候选成交供应商的排序要求及数量见第二章“供应商须知”。

#### 直接转换采购方式评审程序

###### 初步评审

    - 评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求，供应商是否符合资格条件，响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

    - 响应文件的形式或供应商资格不符合采购文件的要求、响应文件未实质性响应采购文件的要求，或响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明

和补正的内容作为响应文件的组成部分。

    - 只有形式评审和资格评审合格且实质性响应采购文件要求的供应商才可通过初步评审。经供应商澄清、说明和补正后仍未通过初步评审的响应文件将被视为无效，评审小组应告知有关供应商。

    - 当通过初步评审的供应商数量大于询比采购公告第 1.7 款规定的成交供应商数量时，可以改为参照谈判方式继续评审选择成交供应商。

当通过初步评审的供应商数量等于询比采购公告第 1.7 款规定的成交供应商数量时，可以改为参照直接采购方式继续评审选择成交供应商。

当询比采购公告第 1.7 款选择多家成交供应商时，通过初步评审的供应商数量小于约定成交供应商数量且大于等于一家的，可以改为参照直接采购方式继续评审选择一部分成交供应商，或者终止全部采购，重新组织采购选择选择全部成交供应商。

初步评审后，当所有响应文件均无效时，应重新组织采购。

###### 转换采购方式

    - 参照谈判采购方式评审

- 谈判。

- 评审小组应按照供应商递交响应文件的顺序或评审小组抽签确定的顺序与通过初步评审的供应商逐一进行谈判。评审小组可以根据谈判情况决定谈判轮次，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判过程中，评审小组可根据谈判情况修改和补充采购文件中的非实质性内容，但不得改变评审标准或可能影响初步评审结果的内容。

- 供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加谈判。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在谈判中作出的承诺构成响应文件的组成部分。

- 谈判结束后，评审小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内递交最终报价。最终报价应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。最终报价是供应商响应文件的组成部分。

- 公开开启最终报价。

评审小组将在递交最终报价的截止时间公开开启最终报价，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

- 详细评审。

评审小组将按本章第 3 条规定对响应文件及其最终报价进行详细评审。采用综合评分法的，评审小组有权对本章第 3.2 款规定的评审基准价和第 3.3（3）项规定的报价评分标准进行调整，但评审小组应在谈判开始前向供应商公布，未公布的，视为评审基准价和报价评分标准不作调整；详细评审标准中除报价评审标准外的其他评审标准不作调整。

通过谈判后，评审小组认为所有供应商的最终报价仍然不合理的，应向采购人提出终止采购建议。

- 编写评审报告。

评审小组按本章第 4.2 款规定推荐候选成交供应商或按本章第 5.2.1（3）项规定提出终止采购建议，并向采购人提交书面评审报告。

    - 参照直接采购方式评审

- 谈判。

评审小组所有成员集中与供应商进行谈判，供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加谈判。在谈判过程中，评审小组可根据谈判情况修改和补充采购文件的非实质性内容，但不得改变可能影响初步评审结果的内容。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在谈判中作出的承诺构成响应文件的组成部分。评审小组可根据需要，安排多轮谈判。

- 详细评审。

评审小组通过对采购成本、供应能力、风险管控、采购目标等的分析，对供应商拟提供标的的技术、商务进行物有所值综合评价。

- 编写评审报告。

评审小组根据预期的谈判目标综合谈判纪要编写评审报告，推荐候选成交供应商或提出谈判终止建议。

# 第四章 合同条款及格式

（成交后的正式合同不限于下列内容，经甲乙双方平等协商后可以补充）

##### 第一部分 协议书

委托人（全称）：	 监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

- 工程名称：和县市民文化中心功能恢复及安全隐患排除项目监理（二次）；

- 工程地点：	；

- 工程规模：	；

- 工程投资规模或工程概算投资额或工程概算额或工程建设费用或建筑安装工程费：

225.725457 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- 协议书；

- 成交通知书；

- 响应文件；

- 专用条件；

- 通用条件；

- 附录

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：	，居民身份证号码：	，注册号：	。

五、签约酬金

  - 合同监理费用：大写：	（小写：	元）。

  - 付款方式：

| 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 每月 25 号 | 按考核后的监理费进度款的 75%支付月进度监理费 | 按支付比例支付。 |
| 工程竣工验收合格后 30 日内 | 按考核后的监理费付至签约酬金 85%。 | 按支付比例支付。 |
| 工程结算审核后 30 日内 | 按考核后的监理费付至审核后的监理服务费用的 100% | 按支付比例支付。 |

六、期限

监理期限：	。

七、双方承诺

- 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

- 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 订立时间：	年  月  日。

- 订立地点：	。

- 本合同一式 6 份，具有同等法律效力，甲方执 4 份，已方执 2 份。

委托人：	（盖章）	监理人：	（盖章）

住所：	住所：

邮政编码：	邮政编码：

法定代表人或其授权

的代理人：	（签字）

法定代表人或其授权

的代理人：	（签字）

开户银行：	开户银行：

账号：	账号：

电话：	电话：

传真：	传真：

电子邮箱：	电子邮箱：

##### 第二部分 通用条件

- 定义与解释

  - 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

    - “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

    - “甲方”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

    - “乙方”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

    - “承包人”是指在工程范围内与甲方签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

    - “监理”是指乙方受甲方的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

    - “相关服务”是指乙方受甲方的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

    - “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的乙方的工作。

    - “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外乙方的工作。

    - “项目监理机构”是指乙方派驻工程负责履行本合同的组织机构。

    - “总监理工程师”是指由乙方的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

    - “酬金”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定给付乙方的金额。

    - “正常工作酬金”是指乙方完成正常工作，甲方应给付乙方并在协议书中载明的签约酬金额。

    - “附加工作酬金”是指乙方完成附加工作，甲方应给付乙方的金额。

    - “一方”是指甲方或乙方；“双方”是指甲方和乙方；“第三方”是指除甲方和乙方以外的有关方。

    - “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

    - “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

    - “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

    - “不可抗力”是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

  - 解释

    - 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

    - 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

- 协议书；

- 成交通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

- 专用条件及附录；

- 通用条件；

- 响应文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新

签署的为准。

- 乙方的义务

  - 监理的范围和工作内容

    - 监理范围在专用条件中约定。

    - 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

- 收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报甲方。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

- 熟悉工程设计文件，并参加由甲方主持的图纸会审和设计交底会议；

- 参加由甲方主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要持或参加专题会议；

- 审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

- 检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

- 检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

- 审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

- 检查施工承包人的试验室；

- 审核施工分包人资质条件；

- 查验施工承包人的施工测量放线成果；

- 审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

- 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

- 审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报甲方审核、批准；

- 在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报甲方；

- 经甲方同意，签发工程暂停令和复工令；

- 审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

- 验收隐蔽工程、分部分项工程；

- 审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

- 审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

- 参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

- 审查施工承包人提交的竣工结算申请并报甲方；

- 编制、整理工程监理归档文件并报甲方。

    - 相关服务的范围和内容在附录 A 中约定。

  - 监理与相关服务依据

    - 监理依据包括：

- 适用的法律、行政法规及部门规章；

- 与工程有关的标准；

- 工程设计及有关文件；

- 本合同及甲方与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

    - 相关服务依据在专用条件中约定。

  - 项目监理机构和人员

    - 乙方应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

    - 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位乙方员应保持相对稳定，以保证监理

工作正常进行。

    - 乙方可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。乙方更换总监理工程师时，

应提前 7 天向甲方书面报告，经甲方同意后方可更换；乙方更换项目监理机构其他乙方员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知甲方。

    - 乙方应及时更换有下列情形之一的乙方员：

- 严重过失行为的；

- 有违法行为不能履行职责的；

- 涉嫌犯罪的；

- 不能胜任岗位职责的；

- 严重违反职业道德的；

- 专用条件约定的其他情形。

    - 甲方可要求乙方更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

  - 履行职责

乙方应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

    - 在监理与相关服务范围内，甲方和承包人提出的意见和要求，乙方应及时提出处置意见。当甲方与承包人之间发生合同争议时，乙方应协助甲方、承包人协商解决。

    - 当甲方与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，乙方应提供必要的证明资料。

    - 乙方应在专用条件约定的授权范围内，处理甲方与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报甲方批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，乙方所发出的指令未能事先报甲方批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报甲方。

    - 除专用条件另有约定外，乙方发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

  - 提交报告

乙方应按专用条件约定的种类、时间和份数向甲方提交监理与相关服务的报告。

  - 文件资料

在本合同履行期内，乙方应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

  - 使用甲方的财产

乙方无偿使用由甲方提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，甲方提供的房屋、设备属于甲方的财产，乙方应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交甲方，并按专用条件约定的时间和方式移交。

- 甲方的义务

  - 告知

甲方应在甲方与承包人签订的合同中明确乙方、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

  - 提供资料

甲方应无偿向乙方提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与工程有关的资料。

  - 提供工作条件

甲方应为乙方完成监理与相关服务提供必要的条件。

    - 甲方应派遣相应的管理人员，提供房屋供乙方无偿使用。

    - 甲方应负责协调工程建设中所有外部关系，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

  - 甲方代表

甲方应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与乙方联系。甲方应在双方签订本合同后 7

天内，将甲方代表的姓名和职责书面告知乙方。当甲方更换甲方代表时，应提前 7 天通知乙方。

  - 甲方意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，甲方对承包人的任何意见或要求应通知乙方，由乙方向承包人发出相应指令。

  - 答复

甲方应在专用条件约定的时间内，对乙方以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为甲方认可。

  - 支付

甲方应按本合同约定，向乙方支付酬金。

- 违约责任

  - 乙方的违约责任

乙方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

    - 因乙方违反本合同约定给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。乙方承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

    - 乙方向甲方的索赔不成立时，乙方应赔偿甲方由此发生的费用。

  - 甲方的违约责任

甲方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

    - 甲方违反本合同约定造成乙方损失的，甲方应予以赔偿。

    - 甲方向乙方的索赔不成立时，应赔偿乙方由此引起的费用。

    - 甲方未能按期支付酬金超过 28 天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

  - 除外责任

因非乙方的原因，且乙方无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，乙方不承担赔偿责任。

- 支付

  - 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

  - 支付申请

乙方应在本合同约定的每次应付款时间的 7 天前，向甲方提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

  - 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

  - 有争议部分的付款

甲方对乙方提交的支付申请书有异议时，应当在收到乙方提交的支付申请书后 7 天内，

以书面形式向乙方发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第 7

条约定办理。

- 合同生效、变更、暂停、解除与终止

  - 生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，甲方和乙方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

  - 变更

    - 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

    - 除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同期限延长、内容增加时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

    - 合同生效后，如果实际情况发生变化使得乙方不能完成全部或部分工作时，乙方应立即通知甲方。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。乙方用于恢复服务的准备时间不应超过 28 天。

    - 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

    - 因非乙方原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

    - 因工程规模、监理范围的变化导致乙方的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

  - 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

    - 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或乙方的部分义务。在解除之前，乙方应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除乙方的部分义务导致乙方遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由甲方予以补偿，补偿金额由双方协商确定。解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

    - 在本合同有效期内，因非乙方的原因导致工程施工全部或部分暂停，甲方可通知乙方要求暂停全部或部分工作。乙方应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致乙方遭受的损失应由甲方予以补偿。暂停部分监理与相关服务时间超过 182 天，乙

方可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过 182 天，乙方可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达甲方时解除。甲方应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第 4.2 款约定的责任。

    - 当乙方无正当理由未履行本合同约定的义务时，甲方应通知乙方限期改正。若甲方

在乙方接到通知后的 7 天内未收到乙方书面形式的合理解释，则可在 7 天内发出解除本合同的通知，自通知到达乙方时本合同解除。甲方应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达乙方之日，但乙方应承担第 4.1 款约定的责任。

    - 乙方在专用条件 5.3 中约定的支付之日起 28 天后仍未收到甲方按本合同约定应付的款项，可向甲方发出催付通知。甲方接到通知 14 天后仍未支付或未提出乙方可以接受的延期支付安排，乙方可向甲方发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后 14

天内乙方仍未获得甲方应付酬金或甲方的合理答复，乙方可向甲方发出解除本合同的通知，自通知到达甲方时本合同解除。甲方应承担第 4.2.3 款约定的责任。

    - 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

    - 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

  - 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

- 乙方完成本合同约定的全部工作；

- 甲方与乙方结清并支付全部酬金。

- 争议解决

  - 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

  - 调解

如果双方不能在 14 天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

  - 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 其他

  - 外出考察费用

经甲方同意，乙方员外出考察发生的费用由甲方审核后支付。

  - 守法诚信

乙方及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

  - 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

  - 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

  - 著作权

乙方对其编制的文件拥有著作权。

乙方可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如

果乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得甲方的同意。

##### 第三部分 专用条件

- 定义

  - 项目(工程)名称：

  - 项目总监理工程师：	，电话：	。

- 乙方义务

  - 乙方工作内容

服务范围：在本合同范围内，根据合同约定的期限，乙方完成甲方委托项目的施工监理(含质量监理、投资监理、进度监理、合同监理、安全文明施工监理及信息管理)、竣工验收(含设备验收)、资料备案、工程质量保修、工程后评估阶段等全部工作以及必须的协调组织、监督实施、汇报处理工作，履行监理的义务。在合同的授权范围内，按照合同的要求、在规定的时限内，完成下列工作：

    - 施工准备阶段的监理。

      - 参加施工图图纸会审，对施工图存在的问题提出修改意见。

    - 施工现场监理阶段。

      - 根据甲方签订的施工合同，结合自身的经验和项目技术要求，向甲方提出合理化建议。

      - 详细审核承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工方案、施工质量保证体系等技术文件的完备性、经济性、合理性、专业性，就此发表意见，并对审查意见负责。在报甲方批准后，负责检查落实。

      - 严格按照国家现行的技术规范、《建设工程监理规范》和施工图，严把设备、材料进场关，督促承包人规范施工，对发现的质量问题及时记录并及时作出处理。配合质量管理部门的工作，确保工程质量。

      - 根据甲方批准的工期进度计划，对实际工程进度进行监管，对工期出现的偏差及时分析，找出原因并及时采取措施，确保按期完成工程目标。

      - 严格按照甲方与承包人签订的施工合同确定的合同价进行投资控制。

      - 按照国务院颁发的《建设工程安全生产管理条例》和施工合同要求，对承包人的安全措施是否符合工程建设强制性标准进行检查，督促承包人安全施工，发现安全隐患必须立即提出整改要求并监督执行；发生质量安全事故必须立即处置并于半小时内报告甲方。

    - 在文明施工方面，必须按照全国、安徽省、马鞍山市以及承包人响应承诺的相关标准执行监督、管理。

    - 关于洽商签证及支付

      - 关于洽商签证事项，乙方在工程现场管理中，按下述要求开展工作：由承包人提出申请，并经工程造价咨询单位和乙方共同审核签字后，报甲方确认后方可实施。

      - 审查施工单位的用款计划。

      - 各种索赔，提出处理意见，报甲方批准。

      - 关于工程进度款支付:施工单位提出支付申请，送乙方和造价单位审查(签字)，最后报甲方审核确认。其中，乙方审查时间不得超过两个工作日，即在两个工作日内，乙方必须依据自身职责及业务水平对工程进度是否符合支付要求提出明确书面意见。否则，因拖延时间造成的损失由乙方承担。

    - 现场日常管理

      - 按时派人参加甲方召开的有关项目建设的协调会议，具体落实会议确定的有关意见。

      - 按照项目信息管理的要求，按周、月向甲方提交监理服务合同履行情况报表及施工合同执行情况报表，主要包括工程完成情况、工程存在问题、问题解决方案和下一步工作安排。

      - 根据甲方与承包人或第三方签订的合同以及甲方的管理办法，配合甲方处理好本工程有关的市、区有关职能部门之间的关系，对违反合同和甲方管理办法的单位，提出处理意见，报甲方批准。

      - 积极支持和配合造价单位、审计单位等中介机构的工作，协助其做好相关工作。

      - 履行现场管理必要的审查、签认手续。

    - 工程竣工验收与结算

      - 协助甲方办理一切与工程竣工有关的手续，履行必要的签字确认手续。

      - 审查、接收承包人归整的技术资料，整理完善监理资料，复核资料的规范性和完整性，建立技术资料档案，并将完整的技术资料及工程验收备案资料完整地移交给甲方。

      - 协调、参与工程竣工验收。

      - 协助甲方指定的工程造价单位办理完工程竣工结算的审核工作。

      - 协助甲方完成竣工验收备案及建设工程档案管理相关工作。

    - 缺陷责任期内继续负责履行监理工作，督促施工单位履行保修职责。

    - 乙方服务要求

      - 乙方必须尽职尽责、全心全意为甲方服务，保证建设项目的质量、进度、投资和安全目标的实现，严格按照国家相关法律法规和政策、《建设工程监理规范》、施工合同以

及甲方的要求进行监督管理。不得与项目利害关系人串通、共谋获取不当利益，不得以各种形式弄虚作假欺骗甲方或者政府部门，不得非法转让、分包管理权利，不得滥用监理权力，不得以任何形式侵害甲方和项目的利益。

      - 人员保证与变更

- 乙方应就本项目组建项目监理部，项目监理部人员的资历、素质和构成应满足本项目的需要。

- 乙方应安排计划中承诺的人员投入本项目的监理工作，并在整个监理服务期内保持所派驻人员的相对稳定。常驻本项目的具有甲方认可的资质的专业人员不得少于资格预审时的要求。根据工程项目的实际进展情况，适时增派相关专业、具有丰富经验的专业人员保证项目的顺利进行。所委派的乙方员必须能够满足监理服务合同中规定的监理工作要求，并须得到甲方的认可。

- 尽管乙方按进场计划派遣了乙方员，但若甲方认为所派驻的人员仍不能满足建设监理的需要而影响了工程质量、进度及监理合同项下其他方面的监理服务时，甲方有权要求乙方另外增派乙方员，乙方应立即予以安排，其费用被认为已包含在合同价款之中，甲方将不再另行支付。但如果现场乙方员的增加是由于乙方应甲方的要求履行与工程无关的附加服务造成的，甲方可以按照附加服务补充协议的约定另行支付附加服务费。

- 关于总监理工程师，乙方必须按约定承诺的总监理工程师派驻到该项目。总监理工程师必须持有本项目要求的岗位职业证书和乙方法定代表人的授权书，保证每天在现场工作时间不得少于 8 小时。担任本项目的总监理工程师，并不得在乙方的其它项目担任总监理工程师职务。

- 监理工程师的作息时间应满足现场施工的需要。

- 乙方派驻到项目所在地履行监理服务的监理工程师，必须常驻现场。这些人员因故离开现场的时间超过 2 天，则必须报总监理工程师和甲方方现场代表书面批准后方可离开;如果需离开现场的时间超过 3 天，则乙方必须在有关人员离开前派驻同等资质的人员来替换。乙方因故需要更换派驻到项目所在地的监理工程师时，应报甲方书面同意，并安排同等资历的人员代替。

- 辅助工作人员乙方可根据开展工作的需要和对乙方员的相应资质要求自行聘用监理服务所需的辅助工作人员，此项工作应视为已包括在乙方正常的监理服务工作范围之内，乙方应将其相关费用计入监理服务费用的报价之中，甲方将不再另行支付。

      - 工程质量，竣工验收必须达到甲方与承包人所签订的施工合同约定的质量标准。

      - 工程进度，必须保证按照甲方与承包人签订的施工合同最终约定的工期内完成。

      - 工程投资，必须控制在甲方与承包人签订的合同总额内，甲方批准的变更除外。乙方必须对经过其派驻总监理工程师签字的工程造价变更的真实性、合法性和合理性负责。

      - 安全要求，一旦发生安全事故，必须立即按照相关预案妥善处置并在半小时内报告甲方。

      - 文明施工，必须按照省市有关建设工程文明施工的要求实施，如被市、区有关职能部门处罚、负面通报或被媒体负面曝光，甲方可对乙方处以本合同暂定价 5%-10%的罚金。

      - 在严格履行法定职责、确保甲方及工程利益的前提下，协调处理好与本工程有关的各责任主体单位之间的关系，共同完成该项目的各项工作。

      - 在甲方规定的时限内，完成甲方安排的工作。

      - 用于项目实施的所有费用和付款均须按照甲方要求的管理模式、付款程序和本合同的规定，最后获得甲方批准。乙方须将甲方的管理模式、工作方式、付款程序通知承包人，并且必须协助甲方贯彻执行。

      - 合同中述及的由任何一方提出或给出的与合同有关的通知、指示、要求、请求、支付申请、同意、意见、确认、批准、证书、图纸和决定等是双方联络和履行合同的依据，均应以书面形式送达双方约定的地点并办理签收手续。

    - 完成甲方安排的其它工作。

  - 监理与相关服务依据

    - 监理依据包括：

- 国家、安徽省和马鞍山市现行的有关工程建设及建设监理的法律、政策、规范及标准；

- 《建设工程监理规范》；

- 政策批准的建设计划、规划许可证及其他有关文件；

- 监理合同及甲方认可的其他监理文件；

- 正式的设计文件、图纸及说明；

- 依法成立的与本工程有关的工程建设合同或协议。

2.5 提交报告

乙方应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：进场后 7 日内监理规划 2 份，月报每月 25 日提交 1 份。专项报告根据报告时间 5 日内提交。

- 甲方义务

3.6 答复

甲方同意在 5 个工作日内，对乙方书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

- 违约责任

  - 乙方的违约责任

    - 乙方赔偿金额按下列方法确定：赔偿金＝直接经济损失×10%

  - 甲方的违约责任

4.2.3 甲方逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期存款利率×拖延支付天数

当施工过程中因客观原因需停工、再次复工时，甲方将书面通知乙方。在停工期间，乙方自行安排相关人员撤离现场，甲方不支付额外费用。

##### 监理合同附录 相关服务的范围和内容

A-1、施工阶段（包括但不限于）

1、全面管理工程承包合同，依据甲方授权就乙方选择的分包人资格及分包项目进行审查。

2、督促甲方按工程合同的规定，落实必须提供的施工条件，检查乙方开工准备工作，并在检查与审查合格后签发合同工程开工令。

3、组织施工现场测量控制点的交桩工作。

4、审批乙方提交的施工组织设计、专项施工方案、工程质量保证措施、安全文明施工措施、作业规程、工艺试验成果、临建工程设计以及使用的原材料等。

  - 、依据工程建设合同核查施工乙方进场施工设备的数量、种类、规格型号、设备状况是否与投标文件一致，是否能满足施工需要。

  - 、核查乙方的施工项目部主要管理人员及劳动力进场情况、物资材料、设备进场情况；对施工乙方的组织状况、派驻现场的主要管理人员的资质和管理能力等做出评价。

  - 、审查承包企业所承接项目的建筑工人实名制实施方案，对项目的建筑工人实名制实施情况进行监督。

  - 、对上述各项中不符合工程建设合同要求、不能满足施工要求者，应及时要求施工乙方采取措施限期解决，并书面报告甲方。

5、工程进度控制：

工程进度控制主要应从进度计划的编制及各控制性目标的确定、进度计划实施的检查监督与协调、进度的统计分析与进度计划的调整等几方面采取的措施进行控制。内容包括（但不限于）：

  - 、编制工程总进度控制计划。

  - 、编制工程年度和阶段控制性进度计划。

  - 、依据经审查的工程控制性总进度计划和工程建设合同规定的主要关键项目（或节点）的施工控制工期，确定进度控制关键线路、控制性施工项目及其工期、阶段性控制目标。

  - 、在合同规定的期限内对施工乙方提交的实施进度计划（年、季、月）进行审核批准。

  - 、对工程实际进度（施工部位及项目、完成的工程量及形象面貌）进行的检查监督，对施工乙方投入的资源进行逐日的检查监督，并做好工程进度的记录和统计工作，并进行经常性和阶段性的工程实际进度与计划进度的对比分析，检查进度偏差的程度和产生的原因，分析预测进度偏差对后续施工工序和项目的影响程度，提出解决措施，并监督实施。

  - 、当工程实施进度与计划进度相比发生较大偏差而有可能影响合同工期目标的实现时，

监理机构应提出进度计划的调整意见，并指导施工乙方相应调整实施性进度计划。进度计划的重大调整应书面报甲方批准。

  - 、当因各种原因造成工程建设合同工期变动时，乙方应分清工程建设合同双方责任，及时公正的核定工程建设合同工期，公正合理地处理好施工乙方的工期索赔要求，报甲方批准。

  - 、检查督促施工乙方按施工规程规范施工、文明安全施工，防止因出现质量安全事故及环保问题而影响工程施工进度。

  - 、定期(月、周)向甲方报告工程项目施工进度控制情况，并编制年、季、月、周完成工程量以及工程施工进度统计表。

6、施工质量控制：

施工质量控制应依据工程建设合同文件、设计文件、技术规范与质量检验标准，对施工前准备工作进行检查，对施工工序与资源投入进行监督，以分项工程和工序过程为基础，对基础工程、隐蔽工程、分部分项工程通过巡视、检查、旁站、试验和验收等有效的措施和手段，对工程质量实行全面全过程监督和控制，并进行施工质量的评价。内容包括(但不限于)：

  - 、对监理工程项目的构成进行划分（分项工程、分部工程、单位工程等），并按施工程序明确质量控制工作流程，分析和确定质量控制重点及其应采取的监理措施，制订质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度。监理工程师应在每周的监理周报中列出本周施工过程中的质量控制重点（包括影响感观效果部位和交叉关键工序等），甲方根据监理工程师提供的质量控制重点对施工质量进行不定期抽查，如果出现施工质量问题是因为监理工程师监督不到位引起的，甲方将对乙方违约进行处罚。

  - 、审查施工乙方的质量管理体系文件和措施，督促施工乙方质量管理体系的正常运作。

  - 、审查乙方提交的测量实施报告，其内容应包括测量人员资质、测量仪器及其它设备配备、测量工作规程、合同项目施测方案、测点保护等；审查施工乙方引伸的测量控制网点测量成果及关键部位施工测量放样放点成果，并进行必要的复测。

  - 、审查施工乙方自建的实验室或委托试验的实验室，审查内容主要有资质、检验范围、检验人员的资格证书、设备和仪器的计量认证文件、检验检测设备及其它设备的配备，实验室人员的构成及素质、实验室的工作规程、规章制度等。

  - 、审查批准施工乙方按工程建设合同规定进行的材料级配和配合比试验、工艺试验及确定各项施工参数试验；审查批准经各项试验提出的施工质量控制措施；审查有关施工质量的各项试验检测成果，并进行抽样检查试验。

  - 、审查进场工程材料的质量证明文件及施工乙方按有关规定进行的试验检测结果，监

理机构应进行抽样检查试验。不符合工程建设合同及国家有关规定的材料及其半成品不得投入施工、且应限期清理出场。

  - 、检查施工前的其它各项准备工作是否完备（如图纸供应、水电供应、道路、场地、施工组织、施工设备以及其它环境影响因素），尽力避免可能影响施工质量的问题发生。

  - 、对施工质量进行全过程全方位的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对关键部位、关键施工工序、特殊工序、关键施工时段（如混凝土浇筑，灌浆工作中的压水试验、浆液制备、施灌、封孔，锚杆插杆和注浆，锚索施工，安全监测仪器的安装及埋设等）必须实行旁站监理，对发现的可能影响施工质量的问题及时指令乙方采取措施解决，必要时发出停工、返工的指令。

  - 、充分运用监理的质量检查鉴证的控制手段，对工程项目及时进行逐层次的逐项的

（按分项工程、分部工程、单位工程、单项工程等）施工质量认证和质量评定工作。及时组织进行隐蔽工程、重要部位、重要工序的质量检查验收和签证工作以及分部工程的检查验收工作。

  - 、做好监理日志，随时记录施工中有关质量方面的问题，并对发生质量问题的施工现场及时拍照或录相。

  - 、组织并主持定期或不定期的质量检查和质量分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素。

  - 、代表甲方组织进行中间验收、分部工程验收，监理机构应做好验收前的各项具体准备工作。

  - 、审查施工乙方提交的质量事故报告；对质量事故进行调查、提出处理意见，并监督事故的处理。

  - 、对工程质量进行经常性的分析，并定期提出工程质量报告和按规定格式编制工程质量统计报表（年、季、月）报甲方。

  - 、收集整理完整、准确、真实的隐蔽工程验收记录和各项隐蔽影像资料，并对其真实性、合法性负责。

7、工程造价控制：

监理机构配备造价控制监理工程师，对工程建设合同费用、工程造价进行有效的全过程控制，参与项目工程造价的决策，发表决策意见。工程造价控制内容包括（但不限于）：

  - 、编制投资控制目标和分年度投资计划。编制监理工程项目以及各合同项目的投资控制目标，各年度、季度和月份的合理投资计划。审查乙方提交的资金流计划。

  - 、对工程计量进行审核，实现对工程量总量的控制和阶段性的控制。建立并及时更新

工程计量台账，每月 25 日前提交甲方。

  - 、审核乙方月进度支付申请。在审查工作中，准确核定已完工程形象进度和工程质量，对已完工程的工程量和支付金额发表明确支付意见；审核乙方上报的申请结算工程量及工程费用等并承担核实责任，并签发支付凭证。

  - 、对工程施工过程中产生的设计变更、技术核定、工程范围调整、经济签证等事项进行审核，检查提交申请资料的完整性、合法性、计算的准确性，并提出处理意见，报甲方批准后下达变更指令。分项目建立并及时更新工程变更（签证）台账，每月 25 日前提交甲方。

  - 、配合甲方开展新材料、设备的询价工作，并协助完成价格确定。根据施工合同组价原则及时确定新增工程项目的综合单价，提交甲方审定。对乙方提出的有关工程价款的问题按合同原则签署审核意见。

  - 、为控制和减少索赔事件的发生，监理机构应对工程建设合同的实施进行检查监督和经常性分析，及时发现和预测可能引起索赔的条件及事项，并采取措施尽力避免索赔事件的发生；对工程实施情况做好记录以备索赔要求提出后核查；对工程施工过程中产生的费用索赔进行审核，检查索赔申请的合理性、提交索赔资料的完整性，费用计量的准确性，索赔事件发生后应采取有效措施，尽力避免索赔事件的扩大和延伸；受理并公正处理索赔，提出处理意见，组织工程建设合同双方进行协商，做好调解协调工作。

  - 、对工程建设合同费用支付与已完工程量、工程形象进行综合分析，编制每月、季、年工程建设合同的工程量和投资统计报表报甲方。按工程进展情况和资金到位的可能情况，进行经常性的工程费用分析，必要时提出投资计划调整、修改和采取相应措施的处理意见上报甲方。

  - 、协助做好甲方投保的工程一切险出险时的理赔工作。

8、工程安全监督：

监理机构在安全监督管理工作中必须坚持“安全第一、预防为主”的原则，通过对施工生产中各种不安全因素的分析和预控制，避免安全事故的发生。内容包括（但不限于）：

  - 、监理机构必须配备有专职的监理工程师进行施工安全监督工作。

  - 、检查督促施工乙方建立健全安全管理制度，督促施工乙方认真执行国家及有关部门颁发的安全生产法规、规定和工程建设合同对安全生产的规定。

  - 、对施工生产及安全设施进行经常性的检查监督（定期与不定期），对违反安全生产规定的施工及时指令整改。

  - 、组织检查防洪防汛工作，检查施工乙方的工程防汛措施并监督实施。

  - 、检查督促施工乙方按照工程建设合同规定和国家标准规定做好劳动保护、环境保护

及水土保持工作，并将情况定期向甲方专题报告。

  - 、监督施工单位的安全和工程保护情况，督促施工单位对工程、周围建（构）筑物的安全监测与保护。

  - 、定期组织安全生产检查活动和安全生产评比表彰活动。做好监理合同内工程建设项目的安全生产协调工作，协助甲方做好各工程建设合同间的安全生产协调工作。

  - 、提供事故分析所需的一切资料，参加安全事故的调查分析，审查施工乙方的安全事故报告及安全报表，监督施工乙方对安全事故的处理。

  - 定期（每月）向甲方报告安全生产情况，并按规定编制监理工程项目的安全生产统计报表。对重大安全事故的处理必须及时向甲方报告。

9、组织协调：

监理机构应通过沟通、协调和与监理工程项目建设有关的内外关系，做好项目的各项组织协调工作，使工程项目建设各方及其建设活动协调一致，以实现工程建设合同预定的目标。内容包括（但不限于）：

  - 、以实现总进度计划和工程建设合同工期为目标，做好各工程建设合同项目间的进度协调。

  - 、以监理工程项目的施工总布置为依据，控制协调好各工程施工合同项目的施工布置，控制协调好各施工乙方对施工场地的使用。

  - 、以工程建设合同为依据，在突出保证关键项目施工的同时，协调好施工用水、用电的供应与分配，组织协调好施工材料及永久设备的供应，协调好共用大型施工设备的调配安排与使用。

  - 、组织与主持定期与不定期的工地协调会议，编写各有关问题的协调处理意见及各种协调会议的纪要。

10、文明施工措施与施工期环境保护措施：

检查和督促乙方严格按施工承包合同和招标文件的有关规定进行文明施工，做好施工区的文明施工管理工作；检查和督促乙方遵守环境保护的法律、法规和规章，并按合同及招标文件的有关规定做好施工区的环境保护工作，防止由于施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

11、工程验收：

按国家规定审查施工单位各阶段提交的竣工资料及全套竣工图纸和资料，签署监理意见；按有关要求组织工程各阶段验收、单位工程验收、调试及竣工验收，提交相应的工程建设监理报告。

12、信息管理：

  - 、做好现场监理记录、信息反馈与信息编码。按本合同附件要求编制监理周、月、年报，对工程资料及档案按期进行整编和管理，并在工程竣工验收或监理服务结束后移交甲方。

  - 、定期信息文件：根据监理工程项目、范围及内容，随工程施工进展向甲方报送监理周报（每周一报送上周监理周报），其主要内容为：

- 施工质量情况：“应在每周的监理周报中列出本周施工过程中的质量控制重点（包括影响感观效果部位和交叉关键工序等），业主方根据监理每周提供的质量控制重点对施工质量进行检查”。

- 工程进展情况；

- 安全文明生产情况；

- 工程建设大事记。

- 根据监理工程项目、范围及内容，随工程施工进度向甲方报送监理月报（每月 30

日前，报送上月监理月报），其主要内容为：施工质量情况；

工程进展情况；

进场施工机械设备及劳动力动态；合同变更和工程变更情况及台账；工程计量支付情况及台账；

监理工作情况； 工程建设大事记；

安全文明生产情况；

  - 、其他信息文件。

根据监理工程进展情况的不定期报告：

- 关于工程设计和施工、变更、施工进展的建议；

- 资金、资源投入及合理配置的建议；

- 工程进展预测分析报告；

- 工程质量事故处理报告和甲方合理要求提交的其他报告；

- 工程阶段验收，竣工验收监理工作报告。

  - 、监理过程文件

- 监理日志

- 施工措施计划批复文件及施工进度调整批复文件；

- 监理协调会议纪要文件；

- 其他监理业务往来文件；

- 质量事故处理文件。

  - 、建设监理业务完成后，向甲方提交工程建设监理档案资料。

  - 、文件报送时间、份数：

监理机构向甲方提交的监理文件一式叁份(并附电子文档 1 份)。

时间要求：周报为每周四、月报为每月 25 日、年报每年为 1 月 20 日

13、监理机构应配合甲方参加国家有关部门对工程质量安全鉴定工作，并提供相关资料。

14、执行甲方有关工程管理的制度，做好其他相关工作。

A-2、保修阶段：

1、协助组织和参与检查项目正式运行前的各项准备工作。

2、对缺陷责任期间发现的工程质量问题，参与调查研究，弄清情况，鉴定工程质量问题的责任，并监督缺陷修复工作。

3、缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书。

A-3、其他：

1、乙方协助甲方办理本项目所需的工程前期建设有关行政许可及备案手续（如报建手续、施工许可证办理），后期各种验收及备案手续等。

2、施工场地内障碍清除

  - 、掌握现场征地拆迁动态，及时向甲方书面报告，由甲方提前安排予以清除。

  - 、施工场地内的既有管线迁改(包括地下管线的勘探),新建管线的接入，由乙方负责衔接并予以确认，提出方案，形成报告（包括地下管线）提交甲方，由甲方与相关单位签订协议后组织实施。在实施工程中，乙方负责进行监督管理。

3、接受乙方提交的工程竣工验收资料并移交甲方。

4、甲方交办的其它事宜。

附件 1：

##### 建设工程监理单位项目部管理规定（试行）

第一章 监理人员的管理

一、成交供应商必须严格按照响应文件承诺和监理合同要求配备监理人员。成交通知书发放后 7 日内响应承诺的监理人员须带身份证、资格证书原件到委托人进行登记，并按要求实行证件管理。

二、成交供应商原则上不得变更项目总监理工程师、专业监理工程师。如确需变更，应提前 10 天书面报告委托人，经同意后方可变更，变更后的人员不得低于采购文件中相同岗位人员的各项要求；同时监理单位更换总监理工程师的，每人次支付 5 万元（人民币，以下同）                                                                                  的违约金（违约金可从履约保证金、应付的监理费中扣除，下同），更换其他专业监理人员的，每人次支付 2 万元的违约金，除特殊情形下可进行豁免，需要监理单位提供相关证明材料（如医疗证明、辞职文件等），同时需经建设单位同意。

合同期内调换的人数不得超过合同中约定总人数的 30％。

三、现场监理人员数量、资格达不到招标文件和委托监理合同要求或不能胜任的，按程度分别给予通报批评、要求支付违约金、媒体公开曝光，经委托人两次书面通知仍未改正的，提请有关部门给予不良行为记录，经委托人三次书面通知仍未改正的，委托人将单方终止委托监理合同。

四、总监理工程师每月驻现场不少于 22 天，每天不少于 8 小时。总监理工程师请假必须经业主代表按程序审批同意后方可离岗，否则按缺岗处理，每人次支付 1000 元的违约金；其他监理人员须经业主代表同意后方可离岗，否则按缺岗处理，每人次支付 300 元的违约金。业主代表有权对所有驻场人员考勤情况进行监督。

第二章 监理合同履约及信息管理

一、凡因监理责任而影响工程造价、工期和质量的，造成的工期滞后和经济损失由监理单位承担连带承担。委托人有权从监理费中扣减并追索损失、费用。

二、委托人在工程施工期间，不定期地组织有关人员对工程质量、进度、安全、文明施工进行抽查，如发现存在质量、安全隐患、进度严重滞后、未按规定文明施工的，视为监理单位违约，应按监理合同价款的 1％支付违约金。

三、项目监理部应根据工程需要每周至少组织一次工程例会，对施工过程中存在的问题提出初步处理意见和建议，形成会议纪要于下周报送委托人。

四、项目监理部根据工程招投标文件及施工合同约定的工程价款，对工程进度款进行审核，并对工程结算进行内审。对于工程进度审核不认真，审签进度与实际进度相差超过 10%，

导致进度款多付的，委托人将按实际多付比例同比例扣除监理费用。专业监理工程师对承包单位报送的竣工结算进行审核，提出审核意见，总监理工程师签署审批意见。

五、监理单位应严格控制工程变更，确需变更的经委托人同意后，对变更导致的工程量增减，进行现场认真测量和确认，确保经济签证准确无误。委托人将对签证的准确性、真实性进行抽查，对经济签证经复核，签证量超出实际工程量 5%的，按超出量实际比例同比例扣除监理费用，对弄虚作假的，委托人将加大扣除监理费比例（最高至监理合同价款的 30

％），并报行政或移送司法机关处理。

六、监理人员无故刁难施工单位，向施工单位吃、拿、卡、要，或与施工单位串通一气，弄虚作假的，一经查实后有权终止合同并没收履约保证金并要求监理单位支付监理合同价款的 30％作为违约金，造成损失超过履约保证金和实际支付的违约金，委托人将通过法律途径予以追偿，违反国家法律法规的由司法机关处理。

七、项目实施过程中，监理违约或严重违反本《办法》规定其他工作的，按 10000 元/次支付违约金，并通告政府相关部门（单位）处理。

八、监理单位不能严格控制主材的质量、规格、型号，造成工程质量隐患的，一经发现，委托人将分别要求监理单位支付 50000 元、10000 元、5000 元不等的

违约金，情况严重的通告相关行政单位给予处罚。

九、工程质量的报验工作由监理单位督促施工单位完成。遇有质量问题，必须按要求作停工或返工处理，未履行监理责任而造成的损失由监理单位承担连带责任。

十、监理单位应协调施工单位开展夜间施工，合理缩短工期，并督促施工单位做好夜间施工的照明、安全防护等工作。夜间施工现场无监理人员或在场监理人员未履行其职责，视为监理离岗，监理费扣除参照前述第一章第 4 条执行。

十一、监理单位须按时上报经其审核的本月已完进度报表，并将经其审核的次月施工计划报委托人审批。

十二、监理单位须按时将经审核的工程进度款支付申请表上报委托人，同时将监理月报一并上报。

第三章 检测工作的考核

一、监理单位必须严格按照投标承诺和合同要求配备足够的实验检测仪器设备（具体设备种类、数量在招标文件或合同中约定），并根据工程建设情况及时开展必要的实验检测工作。进场 7 日内实验检测仪器设备必须到位，并将仪器设备清单和实验检测工作方案报委托人备查。委托人在工程实施过程中将对监理单位所做的各项实验检测工作进行抽查。

二、监理实验检测仪器、设备不符合要求或在规定时间未到位的，委托人可以根据工程

需要购买实验检测仪器、设备，费用从监理服务费中扣除。未及时开展实验检测工作的，将按照工作量扣除相应的监理费。

三、监理单位应对第三方检测单位出具的检测数据和报告进行复核、验证并整理、备案，如有较大偏差，应及时进行复检。

第四章 监理考核打分及奖惩

一、委托人按照《监理管理考核打分表》对监理实行打分考核管理，考核时间与监理费支付时间同步（详见专用条款 39 条），考核得分与监理费支付挂钩，考核得分高于 85 分（不含 85 分）时当期监理费按合同正常支付；考核得分在 85 分以下（含 85 分）时，当期监理费

=合同约定应支付监理费*考核得分×0.01，当期扣除的监理费若下期（仅限下一期）考核得 100 分，扣除部分的监理费在当期监理费中支付，其他一律在最后一次结算款中支付。考核

累计得分三次以上低于 85 分（含 85 分）的，委托人除监理费按规定扣减外，并视情按监理费合同价款的 1%-5%进行处罚，罚金在监理结算款中扣除。

二、每次在监理费支付前委托人将按照上次审批的施工计划并根据现场实际情况对监理单位进行目标考核。完成合同约定的计划进度目标的，在考核总得分基础上加 10 分（加满 100

为止）；若未完成合同约定计划进度目标的，在当期考核得分基础上减 1 分。考核得分在 70

分以下的，扣除监理单位 8000 元监理费，并建议监理单位罚款监理项目部 3000 元。

三、委托人授权监理单位和监理管理人员对本项目的安全生产，文明施工实施监理，本项目安全目标为“零死亡率”。若达不到此目标。委托人对监理单位和总监理工程师进行处罚，处罚按国家相关法律法规执行，并处监理单位合同价款 10%-20%的罚金，同时扣除全部履约金。

第五章 扣除监理费和奖励资金管理程序

一、扣除监理费由委托人现场管理人员填报监理费扣除资金申请，并附相关理由说明，经委托人分管领导和委托人主要领导签字后，按程序办理扣除手续。

二、对监理单位奖励款项，由委托人现场管理人员填报监理单位奖励资金申请，并附相关理由说明，经委托人分管领导和主要领导签字后按程序支付。

注：《建设工程监理单位项目部管理规定（试行）》与合同第二节监理合同专用条件中相同内容规定不一致的，以合同第二节监理合同专用条件规定的为准。

##### 监理管理考核打分表

工程名称：	；监理单位名称：

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师上班时间迟到或早退，发现一次扣 1 分 | 5 |  |
| 2 | 现场监理资料不完整、规范、及时，扣 5 分 | 5 |  |
| 3 | 现场未质实性投入招标文件规定数量的监理工作小组的，扣 3 分；经建设方要求整改仍不能满足现场所需要的最低人数的，扣 3 分 | 6 |  |
| 4 | 工程的重要部位、关键部位实行旁站监理不到位的，及实行旁站但没有完整、规范的旁站记录过程的，发现一次扣 2 分 | 8 |  |
| 5 | 监理人在工作期间，在施工承包单位搭伙，发现一次扣 1 分 | 2 |  |
| 6 | 发生安全事故扣 5 分，安全监督措施不到位，未能及时发现安全隐患或发现安全隐患未及时下发整改通知单的扣 3 分，未能督促施工单位按时整改的发现一次扣 1 分 | 8 |  |
| 7 | 质量控制不到位，工程存在质量隐患，发现一次扣 2 分 | 6 |  |
| 8 | 夜间施工无监理人员或在场监理人员未履行职责，发现一次扣 2 分 | 6 |  |
| 9 | 投资控制措施不当，不能及时认真审核施工单位上报月进度报表的，扣 3 分 | 3 |  |
| 10 | 对关键工序施工方案未能及时审批或审批的施工方案内容出现明显缺陷的，扣 2 分 | 2 |  |
| 11 | 检测设备、检测内容、检测频率未达到招标文件要求扣 3 分，对第三方检测数据未复 核、备案扣 2 分 | 10 |  |
| 12 | 信息报送不全面、准确、及时，扣 3 分 | 3 |  |
| 13 | 现场协调不得当影响工期，下发的监理通知单不闭合或闭合不及时的每发现一次扣 1 分。如造成较大质量安全隐患的，扣 5 分 | 5 |  |
| 14 | 提出的本项目技术重点难点不够齐全、对本项目技术重点难点分析欠妥当、监理措施 对本项目针对性差、监理措施落实不到位的，扣 3 分 | 3 |  |
| 15 | 上道工序未经验收签字实施下道工序的，发现一次扣 2 分；对施工单位上报签证不能 及时予以办理的，发现一次扣 2 分 | 8 |  |
| 16 | 有投诉现象，经核实属监理责任的，有一次扣 2 分 | 4 |  |
| 17 | 在监理工程过程中未按工程进度配备相应专业监理人员的，少一专业人员扣 1 分 | 4 |  |
| 18 | 现场监理员不能持证上岗的，每有 1 人无证的扣 1 分，扣完为止。 | 4 |  |
| 19 | 监理工作流程不得当，不能对施工单位上报的问题及时答复、批复、反映的，扣 3 分。 | 3 |  |
| 20 | 未严格控制主材的质量、规格、品种，造成质量事故的，扣 5 分。 | 5 |  |
|  | 合计 | 100 |  |

总监签字：	 业主代表签字：	 考核时间：

# 第五章	采购需求

（本项目采购内容及相关要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

##### 一、采购清单

| 服务名称（标的名称） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 和县市民文化中心功能恢复及安全隐患排除项目监理（二次） | 1 | 项 |

##### 二、服务内容及相关要求

1、建设规模：

本项目为和县市民文化中心功能恢复及安全隐患排除项目包括拆除部分原面包砖铺装、水景、亲水平台及护栏、排水沟盖板、树池坐凳防腐木面层等。新建现状树池坐凳维修、现状景墙维修、亲水平台铺装、玻璃栏板、园路 PC 砖铺装、非机动车棚搭建、水景改造、绿化工程、成品构件、建筑外立面亮化灯具更换、室外景观区域基础照明与特色亮化照明等，本项目建安费约为 225.725457 万元

2、服务内容：图纸范围内全部施工内容的工程施工监理。

3、质量要求：完全符合国家质量标准及国家相关强制性标准要求

4、监理标准与规范本工程的监理过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和相关部门颁发的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及项目所在地关于监理方面的文件、规定。成交供应商在监理工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得采购人的同意。在监理过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则成交供应商应采用新的标准或规范进行监理。成交供应商提供施工图纸范围内全部内容的工程监理服务。

##### 三、商务要求

1、服务期限：监理服务期限自采购人发出开始监理通知至项目缺陷责任期结束止。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、人员要求：本项目提供服务的人员具体要求及数量见下表：

| 岗位 | 人员数量 | 资质要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人（项目总 监理工程师 | 1 名 | 项目总监理工程师须具有市政公用工程全国注册监理工程师 |

| 专业监理工程师 | 1 名 | 持有市政公用工程专业的全国注册监理工程师注册执业证书或省（含直辖市、自治区）监理工程师岗位证书或省（含直辖市、 自治区）监理工程师从业水平能力证书 |
| --- | --- | --- |
| 监理员 | 1 名 | 持有监理员以上（含监理员）注册（或岗位）证书 |
| 备注：供应商人员的配备须符合本表要求。响应文件中仅须提供项目总监理工程师姓名及证书，其余人员岗位资格和人员数量配备满足本表要求，具体人员名单成交后再行上报采购人考核后确定。响应文件中须提供拟派本项目总监理工程师有效的证书扫描件，否则评审小组作符合性审查不通过处理。 - 表中所列监理人员配额为最低限度。 - 各类除总监理工程师以外的其他人员配额由监理单位根据采购文件要求、项目实际情况及采购人要求提供。 - 成交供应商以上人员（除总监外）必须常驻施工现场，成交后不得兼职。 - 响应文件中须提供承诺，格式详见第六章投标文件格式。合同签订前采购人核查，若不符合采购文件要求或提供虚假材料，采购人有权要求成交单位调整更换至满足要求为止，采购人也有权不 与成交供应商签订合同，并视为虚假承诺，报相关部门处理。 |  |  |

4、成交供应商在项目实施过程中，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

5、响应文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，成交供应商须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。

6、付款方式：

| 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 每月 25 号 | 按考核后的监理费进度款的 75%支付月进度监理费 | 按支付比例支付。 |
| 工程竣工验收合格后 30 日内 | 按考核后的监理费付至签约酬金 85%。 | 按支付比例支付。 |
| 工程结算审核后 30 日内 | 按考核后的监理费付至审核后的监理服务费用的 100% | 按支付比例支付。 |

7、本项目总报价包含了履行合同所有内容的全部费用，及所有价内价外税金及合理利润等。

8、成交供应商保证项目实施过程中，进场单位、人员的资格符合国家、安徽省、马鞍山市的有关规定。服务期间，成交供应商确保按国家、安徽省、马鞍山市有关规定为服务人员采取必要的安全防护措施。若因成交供应商所发生的或成交供应商服务场地内发生的或我方原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

9、监理单位在监理过程中，不能认真履行监理职责，造成工程质量有缺陷，并由此产生

严重后果的，业主单位除有权解除合同，不再支付监理费外，还将有权追究监理单位承担的法律责任和赔偿相应的经济损失。项目在竣工验收一周内，向业主单位移交有关项目的所有竣工资料的原件及相关证照原件。

成交供应商必须严格按照响应文件承诺配备监理人员。中标通知书发放后 7 日内，其配

备的本项目监理人员须带身份证、资格证书原件到采购人处进行登记，并按要求实行证件管理。监理单位派驻的总监和监理工程师，必须有相应的执业证书。总监每月驻点不少于 22 天，监理工程师必须每天到岗，直至项目竣工验收合格之后。如果监理单位未经业主单位同意，

擅自更换总监或监理工程师，业主单位有权解除合同或对其进行相应的处罚。如监理单位未按项目需求要求配置人员，业主单位有权解除合同，同时追究监理单位相应违约责任，并对监理单位进行经济处罚并报相关部门追责。

10、特别说明：成交供应商不得将此项目转包或分包或未按照磋商响应文件配置监理人员，一经发现，采购人有权立即解除合同并报相关部门追责。

# 第六章	响应文件格式

###### （项目名称）

## 响应文件

###### 供应商：

###### 年	月	日

#### 目	录

一、响应函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明/授权委托书三、联合体协议书

四、响应保证金保函格式五、商务和技术偏差表 六、分项报价表

七、资格审查资料八、服务方案

九、其他资料

#### 一、响应函

（采购人名称）：

- 我方已仔细研究和县市民文化中心功能恢复及安全隐患排除项目监理（二次）采购文件的全部内容，愿意以（大写） 	（ 	元）的报价（含税），并承诺按本采购文件、合同条款的条件、承担上述项目的工作。

- 质量要求/服务标准：	，服务期限：满足询比采购文件要求，按合同约定完成和县                         市民文化中心功能恢复及安全隐患排除项目监理（二次）工作。

- 我方的响应文件包括下列内容：

- 响应函；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书（如有）；

- 响应保证金保函格式；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 服务方案；

- 其他资料。

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

- 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

- 我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

- 如我方成交，我方承诺：

- 在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照采购文件要求递交履约保证金；

- 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“询比采购公告”中规定的供应商不得存在的情形。

- 我方承诺，在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照响应文件中填报人员及采购

文件要求，配备拟本包别的服务人员（项目组人员），经你方审批后作为派驻本包别的项目管理机构主要人员且不进行更换。

- （其他补充说明）。

供 应 商：	（盖单位章）法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：		（签字）

地	址：

电	话：

年	月

日

#### 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：	 系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证。

供应商：	（盖单位章）

年	月	日

#### 二、授权委托书

本人 	（姓名）系 		（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 		（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 	询比采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至	询比采购项目签订成交合同之日止。代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证及委托代理人身份证。

供应商：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字）

委托代理人：	（签字）

年	月	日

#### 三、联合体协议书（本项目不适用）

（适用于供应商组成联合体的情况）

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同参加	（项目名称）询比活动。现就组成联合体事宜订立如下协议。

- （某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

- 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加询比采购活动，签署文件，递交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

- 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

- 联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本询比采购项目。

- 联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。

- 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

- 本协议书一式	份，联合体成员和采购人各执一份。

（注：本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书）

联合体牵头人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称：	（盖单位章）法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：		（签字）

联合体成员名称：	（盖单位章）法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：		（签字）

……

年 	月 	日

#### 四、响应保证金（本项目不适用）

供应商须知前附表 3.4.1 项规定的响应保证金形式中允许采用银行保函的，格式如下：

（采购人名称）：

鉴于 			（供应商名称）（以下称“供应商”）于 	年 	月日参加 		（项目名称）询比采购活动， 	（担保人名称）（以下称 “我方”）无条件地、不可撤销地保证：若供应商在响应文件有效期内撤销响应文件，或成交后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照采购文件要求递交履约保证金，或者发生采购文件明确规定可以不予退还响应保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写） 	。

本保函在响应文件有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在响应文件有效期内送达我方。

担保人名称：	（盖单位章）地  址：			 电  话：

年	月	日

#### 五、商务和技术偏差表

（一）商务条款偏差表

| 序号 | 采购文件要求 |  | 响应文件响应 |  | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章节及条款号 | 具体要求 | 章节及条款号 | 具体内容 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：供应商对付款方式、服务期限、服务地点、质量要求或服务标准及其他商务条款未完全响应的，应当填写上表。

供应商保证：除商务条款偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。

供应商：	（盖单位章）

年	月	日

###### （二）技术条款偏差表

| 序号 | 采购文件要求 |  |  | 响应文件响应 |  | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务要求 | 章节及条款号 | 具体要求 | 章节及条款号 | 具体内容 |  |
| 1 | 服务范围 |  |  |  |  |  |
| 2 | …… …… …… |  |  |  |  |  |
| 3 | …… …… …… |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |
| …… | 其他要求 |  |  |  |  |  |

供应商保证：除技术条款偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。

供应商：	（盖单位章）

年	月	日

###### （三）关键条款技术支持资料

如第五章“采购需求”中要求供应商针对关键条款提供技术支持资料（详见相应条款具体要求），供应商必须提供。

#### 六、分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 费用分项名称 | 计算依据、过程和公式 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 总报价：大写 ；小写 ； |  |  |  |  |

注：以上报价均为含税价。

供应商：	（盖单位章）

日	期： 	年	月	日

#### 七、资格审查资料

###### （一）基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 供应商须知要求供应商需具有的各类资质证书 | 类型：等级：证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况 | 供应商应提供关联企业情况，包括： - 供应商投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； - 与供应商单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称； （3）...... |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：

- 供应商应根据本项目供应商资格要求，在本表后附资质证书、营业执照和组织机构代码证的（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照）等相关证明材料。

- 供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码。

- 接受联合体的，联合体成员分别填写。

###### （二）近年财务状况（本项目不要求）

注：供应商应根据询比采购公告要求，提供财务状况资料。如询比采购公告中要求提供“近年财务状况表”的，应按年份要求附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。供应商的成立时间少于询比采购公告规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

###### （三）供应商业绩情况表

| 资格审查业绩 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业绩序号 | 项目名称（合同名称） | 备注 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …… |  |  |
| 商务评分业绩 |  |  |
| 业绩序号 | 项目名称（合同名称） | 备注 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …… |  |  |

注：供应商应将用于资格审查及商务评分的供应商业绩在上表中列明，按照列明的业绩序号先后顺序依次填写“供应商业绩信息表（详细评审）”，并附相应业绩证明材料。应附证明材料及时间要求见第一章“询比采购公告”或第三章“评审办法”相关内容。

###### （四）供应商业绩信息表

| 项目名称 （合同名称） |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及履约情况 |  |
| 备注 | 资格审查业绩/商务评分业绩 |

注：供应商应根据询比文件要求在本表后附相关证明材料。

###### （五）供应商信誉情况诚信响应承诺书

致：（采购人）

我公司郑重承诺：

- 遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加和县市民文化中心功能恢复及安全隐患排                         除项目监理（二次），项目编号：GN2026-Z21-012 的询比采购活动。

- 本次响应提供的资质证书、业绩及奖项等一切材料均真实、有效、合法。

- 本次响应为我公司自行参与询比采购活动，未出借、转让资质证书，未让他人挂靠参与询比询比采购活动。

- 未与其他供应商相互串通响应报价，未排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益。

- 未与采购人、询比代理机构或其他供应商串通询比响应，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

- 成交后按照合同约定履行义务，完成成交项目；不向他人转让成交项目，不将成交项目肢解后分别向他人转让；不违法分包。

- 如提出异议（投诉），对提供的异议（投诉）材料的真实性负责，不恶意异议（投诉）；不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行异议（投诉），影响交易活动正常进行；否则，我公司愿意接受交易监督管理部门作出的相关处理、处罚。

- 本次响应不存在第二章“供应商须知”第 1.2.2 项、第 1.2.3 项规定的任何一种情形。

- （其他补充承诺）。

供应商：	（盖单位章）法定代表人（单位负责人）：		（签字）身份证号码：

委托代理人：	（签字）身份证号码：

年	月	日

#### 八、服务方案

### （根据评审办法自行填写）

#### 九、其他资料

供应商需递交的其他资料。