和县垃圾资源化利用综合建设项目-和县建筑垃圾资源化利用中心建设项目（一期）监理

采 购 文 件

项目编号: DCZB-2026-026

采 购 人：安徽和州智创产业园发展有限公司

采购代理机构: 大成工程咨询有限公司

日    期:  二〇二六年七月

目   录

第一章  采购公告（资格后审）	3

第二章  供应商须知	6

第三章  委托监理合同	13

第四章  合同附件格式（无）	31

第五章  响应文件格式	32

第六章  其他资料	48

第七章  评标办法（综合评分法）	49

# 第一章  采购公告

一、招标编号：DCZB-2026-026

二、项目名称：和县垃圾资源化利用综合建设项目-和县建筑垃圾资源化利用中心建设项目（一期）监理

三、项目实施地点：马鞍山市和县（具体地点见“项目概况”）

四、项目实施主体（采购人）：安徽和州智创产业园发展有限公司

五、项目实施主体（采购人）地址：安徽省马鞍山市和县历阳镇和州路1033号

六、项目概况、投资规模：

1、项目概况：本项目位于安徽省马鞍山市和县安王村，文昌北路东侧双桥河北侧，距离文昌北路约550米。拟建建筑物主要为一体化厂房、综合楼及其附属设施，总用地面积26305.00平方米，建筑面积10362.05平方米，主要内容包含设计图纸范围内的土建工程、电气工程、给排水工程、消防工程，室外道路、围墙、绿化、大门等工程内容。本项目为开工至竣工期内建设内容的全部工程监理。

2、项目审批核准或备案机关名称：和县发展和改革委员会，项目统一代码：2405-340523-04-01-764836。

3、质量要求：达到国家相应规定合格标准。

4、最高投标限价（人民币）：48.07万元

5、施工合同价（人民币）：约3200万元

七、资金来源：企业自筹

八、计划工期：监理服务期限自采购人发出开始监理通知至项目缺陷责任期结束止。

九、供应商资质、资格要求：

1、供应商资格：具备有效的①或②资质：

①监理综合资质；

②房屋建筑工程专业乙级以上（含乙级）监理资质。

2、拟派总监理工程师要求：项目总监理工程师须具备房屋建筑工程专业全国注册监理工程师，且在供应商单位注册。

3、是否接受联合体:本次招标不接受联合体投标。

4、供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的。

（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的。

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

（4）供应商被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的。

（以上仅以开标当日“信用中国”网http://www.creditchina.gov.cn/中“信用信息报告”查询结果为准）。

十、招标范围：施工范围内全部内容的工程施工监理。

十一、标段数：1个

十二、获取登记：

1、采购文件获取登记时间（即本项目采购文件公告期限）：即日起至2026年 7 月10日17：00止

2、登记方式：邮件登记（dczxhx@163.com）

3、获取登记应提供以下资料加盖公章扫描件：

3.1单位介绍信/授权委托书（注明联系人及联系电话和电子邮箱）；

3.2营业执照副本；

3.3单位代表的有效身份证件；

4、采购文件获取方式：完成登记后，邮箱获取。

十三、项目开标时间：

1、开标时间：同投标截止时间；

2、开标地点：和县经济开发区牛屯河路东-建筑业总部大厦4楼（4楼东边第一间（出电梯口左手边））开标室。

3、响应文件递交的截止时间（即“投标截止时间”，下同）为2026年7月13 日9时30分。

6、响应文件递交地点：同开标地点。

7、逾期递交的响应文件，不予接收。

十四、评标办法：本招标项目评标办法采用综合评分法。

十五、联系方式：

采购人：安徽和州智创产业园发展有限公司

地址：安徽省马鞍山市和县历阳镇和州路1033号

联系人：刘炎

电话：0555-5324926

采购代理机构：大成工程咨询有限公司

地址：安徽省马鞍山市和县建筑之乡总部大厦509室

联系人：苏梦琳、李宇

电话：15551785607、19955515769

十六、投标保证金账号：本项目不收取投标保证金。

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 |  | 见采购公告 |
| 2 | 采购代理机构 |  | 见采购公告 |
| 3 | 项目名称 |  | 见采购公告 |
| 4 | 建设地点 |  | 见采购公告 |
| 5 | 资金来源 |  | 见采购公告 |
| 6 | 监理服务期（计划工期） |  | 见采购公告 |
| 7 | 供应商资格要求 |  | 见采购公告 |
| 8 | 资格审查方式 |  | 资格后审 |
| 9 | 供应商提出异议的截止时间 |  | 供应商若对采购文件有任何异议，应当以书面向采购人或代理机构提出。（询问联系电话：19955515769） |
| 10 | 采购人澄清或修改截止时间 |  | 采购人在提交响应文件截止时间前，发布对采购文件的澄清或修改内容。 |
| 11 | 响应文件份数 |  | 响应文件数量：正本壹份，副本贰份，电子版一份（存放于U盘或电子光盘）；正本与副本应采用A4纸印刷(图表页可例外)，分别胶装成册，编制目录。响应文件的正本、副本、电子文件密封包装可放在同一密封袋中，也可分开包装。并在封口处加盖供应商单位公章。 |
| 12 | 投标有效期 |  | 为： 120 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 |  | ☑不要求 |
| 14 | 评标委员会的组建 |  | 3人以上单数，依规组建 |
| 15 | 是否授权评标委员会确定成交人 |  | ☑否,推荐的成交候选人数：1名成交候选人。 |
| 16 | 履约担保及约谈 |  | 1、履约担保 （1）形式： ☑银行转账 ☑银行电汇 ☑银行保函 ☑担保机构担保 ☑保证保险 （2）比例/金额：中标合同金额的 2％ 。 对于信誉良好的成交单位，采购人可以降低或者免收履约保证金。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 17 |  | 1、供应商在报价时，另行考虑招标代理服务费。中标后，由成交人另外支 付给采购代理机构。 2、招标代理服务费：招标代理服务费收费计算示例 100万以下; 1.5%; 中标价500万元，计算招标代理服务费额 如下： 100 万元*1.5%=1.5 万元 （500-100）*0.8%=3.2万元 合计1.5+3.2=4.7万元 应收招标代理服务费=4.7万元 最低不低于5000元。. 100万元-500万元; 0.8%. 500万元-1000 万元; 0.45%. 10000万元-100000万元; 0.05%. 100000万元以上; 0.01%. 3、成交人须在以下账户中交纳招标代理服务费： 账 户 名：大成工程咨询有限公司马鞍山分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司马鞍山东苑支行 账 号：34050165670800000022 |
| 18 |  | 若本项目采购文件中要求供应商配备人员提供社保证明材料的，为下述形式之一（响应文件中须提供扫描件）： ①社保缴款凭证。 ②人社部门（或税务部门）官方网站查询的缴费记录截图。 ③人社部门（或税务部门）出具的证明材料。 ④与供应商有直接隶属关系的机构缴纳的社保视同供应商缴纳，但须提供有关证明材料。 ⑤法定代表人参与项目的，无需提供法定代表人的社保证明材料，提供身份证明材料即可。 ⑥如供应商为事业单位，也可以提供由人社部门出具的人事关系在供应商单位的证明材料。 ⑦如供应商配备人员为退役军人，须提供退役军人相关证明材料及供应商与该人员签订的用工合同扫描件。 ⑧退休人员，提供退休证明及返聘合同。（不接受退休人员的项目除外） |  |  |

1.总则

1.1本项目参考招标采购有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本标段监理进行采购。

1.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的采购代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照。

1.3供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的。

（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的。

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

（4）供应商被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单 ”的。（以上仅以开标当日“信用中国 ”网 http://www.creditchina.gov.cn/中“信用信息报告 ”查询结果为准）。

2.采购文件

2.1 采购文件的组成

| 第一章 | 采购公告 |
| --- | --- |
| 第二章 | 供应商须知 |
| 第三章 | 委托监理合同 |
| 第四章 | 合同附件格式（无） |
| 第五章 | 响应文件格式 |
| 第六章 | 图纸及其他材料 |
| 第七章 | 评标标准（综合评分法） |

3. 响应文件的语言及投标费用

3.1.1 供应商与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

3.1.2 供应商应承担其响应文件编制与送达所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

3.2.1 供应商提交的响应文件应包括但不限于以下内容:

3.2.2 采购人鼓励供应商对本项目的施工图设计、施工管理、关键部位施工技术措施等方面提出合理化建议，以体现供应商的业务水平和实际能力，为本工程提供有益的参考。

3.3 监理费用投标报价

3.3.1 供应商的监理费用投标报价应是在监理服务期内，监理单位按合同规定的范围所提供的全部服务所需的全部费用。

3.3.2 最高投标限价：见供应商须知前附表。

3.3.3 采购人不提供办公地点、不提供交通、通讯、办公等设施，不提供监理人员的食宿等条件，此项费用含在工程监理服务收费投标报价中，并满足采购人和 工程施工的需要。此外成交人应在现场设置试验室（如有规定），并配置工程检 测所需要的仪器和办公设备，现场试验室应取得主管部门颁发的工地临时试验室 资质，此项费用也含在工程监理服务收费投标报价中。

3.3.4 监理服务费投标报价中的单价和合价全部用人民币表示。

3.3.5 监理服务费投标报价中，另行考虑招标代理服务费。采购代理机构按“供应商须知前附表 ”10.2 条规定向成交人（如为联合体投标的，则为联合体牵头人）收取招标代理服务费。

4.投标

4.1供应商应在采购文件规定的时间和地点递交响应文件。

4.2递交方式：

现场递交：供应商法定代表人或其委托代理人递交响应文件时，应向大成工程咨询有限公司提供居民身份证原件或授权委托书原件核验。

邮寄递交：邮寄响应文件至招标代理机构（邮寄信息详见采购公告信息），

邮件签收情况，由供应商自行负责。招标代理机构不承担任何邮件遗失损坏的责任。

4.3供应商法定代表人或其委托代理人递交响应文件时，出现下列情形之一时，响应文件不予接收：

4.3.1在响应文件规定的开标时间之后递交的；

4.3.2响应文件未按照采购文件规定密封的；

4.3.3未按照采购文件要求提交居民身份证原件或授权委托书原件；（适用于现场递交）

4.3.4法律法规和采购文件规定不应当接收的其他情形。

5.开标

5.1大成工程咨询有限公司将在规定的时间和地点组织开标。

5.2评审小组人数：三人（含）以上单数。

5.3评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

6.评标

6.1评标

评标委员会按照“评标办法 ”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第七章“评标办法 ”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定成交人外，采购人依据评标委员会推荐的成交候选人确定成交人，评标委员会推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知

7.2.1 采购人收到评标报告之日起 3 日内，应将成交公告信息网络予以公告，并发放成交通知书。

7.3 签订合同

7.5.1 采购人和成交人应当自中标通知书发出之日起 7 天内，根据采购文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还投标保证金；给成交人造成损失，还应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于 3 个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

10.本采购文件最终解释权属于采购人。

# 第三章  委托监理合同

第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：         ；

2. 工程地点：         ；

3. 工程规模：         ；

4. 工程投资规模或工程概算投资额或工程概算额或工程建设费用或建筑安装工程费：        万元。

5、监理范围：施工范围内全部内容的工程施工监理。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件 1.协议书；2.中标通知书； 3.响应文件；4.专用条件； 5.通用条件； 6.附录

附录 A  相关服务的范围和内容

附录 B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：       ，居民身份证号码：            ，注册号：         。

五、签约酬金

签约酬金：                   元

包括：

1.监理酬金：本项目采用固定总价的方式结算监理费用。

2.相关服务酬金： 已包含在固定总价的监理费用之内。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：       /                    。

（2）设计阶段服务酬金：       /                    。

（3）保修阶段服务酬金：已包含在固定总价的监理费用之内。

（4）其他相关服务酬金：已包含在投固定总价的监理费用之内。

六、期限

1. 监理期限：监理服务期限自采购人发出开始监理通知至项目缺陷责任期结束止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自     /     年 / 月 / 日始，至      /   年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自     /     年  /月 / 日始，至    /     年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段服务期限自           年    月    日始，至           年    月 / 日止。

（4）其他相关服务期限自           年    月    日始，至           年    月 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：至         年  月  日。

2. 订立地点：         。

3. 本合同一式 6 份，具有同等法律效力，甲方执 4    份，乙方执 2   份。

委托人：   （盖章）           监理人：   （盖章）

住所：                         住所：

邮政编码：                     邮政编码：

法定代表人或其授权             法定代表人或其授权

的代理人：（签字）             的代理人：（签字）

开户银行：                     开户银行：

账号：                         账号：

电话：                          电话：

传真：                         传真：

电子邮箱：                     电子邮箱：

第二部分  通用条件

1.定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程 ”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人 ”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人 ”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人 ”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理 ”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安 全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务 ”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作 ”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “ 附加工作 ”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构 ”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师 ”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金 ”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金 ”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “ 附加工作酬金 ”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方 ”是指委托人或监理人；“双方 ”是指委托人和监理人；“第三方 ”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式 ”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天 ”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月 ”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力 ”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、 海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录 A、附录B；

（4）通用条件；

（5）响应文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽 检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录 A 中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前 7 天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助 委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录 B 中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应 妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专 用条件约定的时间和方式移交。

3.委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录 B 约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录 B 约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后 7 天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人 更换委托人代表时，应提前 7 天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4.违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过 28 天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5.支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的 7 天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后 7 天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期 支付，有异议部分的款项按第 7 条约定办理。

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2 变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工 作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的 准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用 于恢复服务的准备时间不应超过 28 天。

6.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过 协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程投资规模或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或 监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作， 并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同的 通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第 4.2 款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的 7 天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在 7 天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第 4.1 款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件 5.3 中约定的支付之日起 28 天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知 14 天后 仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停 工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后 14 天内监理人仍未获得 委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知， 自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第 4.2.3 款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7.争议解决

7.1 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2 调解

如果双方不能在 14 天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近 一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1.定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 /     。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：同合同协议书中组成合同文件的顺序。

2.监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：

（1）本项目施工图范围内的全部内容，施工阶段和工程保修阶段全过程监理，对工程的工期、质量、投资及安全文明施工管理进行有效控制，并在实施过程中进行合同管理、信息管理等相关工作，同时协调有关单位之间的工作关系等。

（2）根据业主授权配合处理与项目管理有关施工以及竣工阶段的工程量测量、竣工测量，出具测量报告等工作内容。

2.1.2 监理工作内容还包括：

1.检查开工前承包人的复测资料和现场控制点及高程点，确保建筑物定位和标高的准确；

2.审查承包人各项施工准备工作，下达开工令；

3.督促承包人施工管理制度和质保体系的建立、健全与实施；

4.审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促其实施；

5.协助组织设计交底，图纸会审，审查设计变更；

6.编制投资控制计划，复核已完工程量，签署工程付款凭证；

7.审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，必要时进行测试和监控；

8.监督承包人严格按技术和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促承包人实施预控措施；

9.检查控制工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证并参与工程质量事故的分析及处理；

10.分阶段进行进度控制，及时提出调整意见；

11.协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承包人之间的争议；

12.督促检查安全生产，文明施工；

13.督促承包人整理合同文件及施工技术档案资料；

14.组织对工程初验并参与工程竣工验收，对施工质量提出评估意见；

15.协助委托人进行报批、报建等相关手续；

16.协助项目单位在招标过程中完善功能需求并提供相应技术支持；

17.对需要招标的需求计划、采购文件和工程量清单进行审核。

18.做好施工过程中的投资控制，包括工程变更的费用分析、经济签证的审核（量和价的审核）、概算调整、工程结算的初审并提供审核报告。

19.施工过程中做好与设计单位的沟通和协调。

20.组织工程验收：分部验收、单项验收（环保、规划、消防、档案、卫生防疫 等验收）、工程竣工预验收。

21.履行政府相关管理部门的有关规定。

22.履行规范相关要求和规定。

23.发包人委托的其他工作。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、 《建设工程质量管理条例》及与本工程有关的国家、地方和行业部门的标准、规范和规定。

2.2.2 相关服务依据包括：本工程的设计文件、图纸、施工承包合同。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：          。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：执行通用条件及委托人授权委托。

在涉及工程延期   /   天内和（或）金额    /   万元内的变更，监理人

不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：监理人认为承包人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：         。

2.7 使用委托人的财产

附录 B 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：               。

监理人应在本合同终止后          天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：         。

3.委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：               。

3.6 答复

委托人同意在     天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4.违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（工程施工投资估算价或建筑安装工程费或工程投资规模）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5.支付

5.1 支付货币

币种为：          ，比例为：          ，汇率为：         。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

| 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 每月 | 按考核后的监理费进度款的75%支付月进度监理费 | 按支付比例支付。 |
| 工程竣工验收合格后 | 按考核后的监理费付至签约酬金85% | 按支付比例支付。 |
| 工程结算审计后 | 按考核后的监理费付至监理服务费用的 100% | 按支付比例支付。 |

监理费用支付时，监理单位须提供完整监理日志交由甲方查验留存。

建设单位对监理单位每月进行一次考核，建设方将考核得分作为结算合同价款的依据，严格考核，从严惩处。（考核方式见附件 1）

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：签字、盖章后生效 。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金=本合同期限延长时间（天） ×正常工作酬 金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）(本工程因采用投标报价折算成监 理费率的方式招标,如因非监理单位的原因造成工期调整或拖延，监理服务期应相应顺延，而且监理单位可适当调整监理计划，但这种计划调整以不影响监理服务水平为前提，并须经业主批准。业主对工期进行调整或延长，监理服务期也相 应作调整或延长。这些工期的调整或延长属于正常的监理服务，业主不另外增加监理费用，供应商在投标报价时应作考虑。)

6.2.3 附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工 程费）

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7.争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交马鞍山市建筑管理处进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第      种方式：

（1）提请        仲裁委员会进行仲裁。

（2）向        人民法院提起诉讼。

8.其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后        天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后         天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；奖励金额的比率为            %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：未经委托人同意，监理人任何时候不得将本工程、本合同业务有关的资料及商业秘密泄露给第三人。

监理人申明的保密事项和期限：未经委托人同意，监理人任何时候不得将本工程、本合同业务有关的资料及商业秘密泄露给第三人。

第三方申明的保密事项和期限：执行通用条件。

8.8 著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监 理与相关服务的资料的限制条件：需征得委托人同意。

8.9 成交人提供履约担保。履约担保的形式、金额及期限：             。

8.10 发包人提供支付担保。支付担保的形式：                  。

9.其他

9.1 监理单位须制止没有核价的子项提前施工，有序开展监理工作。

附录 A  相关服务的范围和内容 A-1 勘察阶段：         。

A-2 设计阶段：         。 A-3 保修阶段：         。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：         。

附录 B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他 相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

附件 1：

建设工程监理单位项目部管理规定（试行）

第一章 监理人员的管理

一、中标单位必须严格按照响应文件承诺和监理合同要求配备监理人员。中标通知书发放后 7 日内投标承诺的监理人员须带身份证、资格证书原件到委托人进行登记，并按要求实行证件管理。

二、中标单位原则上不得变更项目总监理工程师、专业监理工程师。如确需变更，应提前 10 天书面报告委托人，经同意后方可变更，变更后的人员不得低于采购文件中相同岗位人员的各项要求；同时监理单位更换总监理工程师的，每人次支付5万元（人民币，以下同）的违约金（违约金可从履约保证金、应付的监理费中扣除，下同），更换其他专业监理人员的，每人次付1万元的违约金。合同期内调换的人数不得超过合同中约定总人数的30％。

三、现场监理人员数量、资格达不到采购文件和委托监理合同要求或不能胜任的，按程度分别给予通报批评、要求支付违约金、媒体公开曝光，经委托人两次书面通知仍未改正的，提请有关部门给予不良行为记录，经委托人三次书面通知仍未改正的，委托人将单方终止委托监理合同。

四、总监理工程师每月驻现场不少于 22 天，每天不少于 8 小时。总监理工程师请假必须经业主代表按程序审批同意后方可离岗，否则按缺岗处理，每人次支付 1000 元的违约金；其他监理人员须经业主代表同意后方可离岗，否则按缺岗处理，每人次支付 300 元的违约金。监理人员必须驻场，业主代表有权每天对所有监理人员考勤（实行指纹考勤的项目部按照指纹考勤办法执行），并对出勤情况记录在册。

第二章 监理合同履约及信息管理

一、凡因监理责任而影响工程造价、工期和质量的，造成的工期滞后和经济损失由监理单位承担连带承担。委托人有权从监理费中扣减并追索损失、费用。

二、委托人在工程施工期间，不定期地组织有关人员对工程质量、进度、安全、文明施工进行抽查，如发现存在质量、安全隐患、进度严重滞后、未按规定 文明施工的，视为监理单位违约，应按监理合同价款的 1％支付违约金。

三、项目监理部应根据工程需要每周至少组织一次工程例会，对施工过程中存在的问题提出初步处理意见和建议，形成会议纪要于下周报送委托人。

四、项目监理部根据工程招响应文件及施工合同约定的工程价款，对工程进度款进行审核，并对工程结算进行内审。对于工程进度审核不认真，审签进度与实际进度相差超过10%，导致进度款多付的，委托人将按实际多付比例同比例扣 除监理费用。专业监理工程师对承包单位报送的竣工结算进行审核，提出审核意见，总监理工程师签署审批意见。

五、监理单位应严格控制工程变更，确需变更的经委托人同意后，对变更导致的工程量增减，进行现场认真测量和确认，确保经济签证准确无误。委托人将对签证的准确性、真实性进行抽查，对经济签证经复核，签证量超出实际工程量5%的，按超出量实际比例同比例扣除监理费用，对弄虚作假的，委托人将加大扣除监理费比例（最高至监理合同价款的 30％） ，并报行政或移送司法机关处理。

六、监理人员无故刁难施工单位，向施工单位吃、拿、卡、要，或与施工单位串通一气，弄虚作假的，一经查实后立即终止合同并没收履约保证金并要求监 理单位支付监理合同价款的 30％作为违约金，造成损失超过履约保证金和实际支付的违约金，委托人将通过法律途径予以追偿，违反国家法律法规的由司法机 关处理。

七、项目实施过程中，监理违约或严重违反本《办法》规定其他工作的，按 10000 元/次支付违约金，并通告政府相关部门（单位）处理。

八、监理单位不能严格控制主材的质量、规格、型号, 造成工程质量隐患的，一经发现，委托人将分别要求监理单位支付 50000 元、10000 元、5000 元不等的 违约金，情况严重的通告相关行政单位给予处罚。

九、工程质量的报验工作由监理单位督促施工单位完成。遇有质量问题，必须按要求作停工或返工处理，未履行监理责任而造成的损失由监理单位承担连带 责任。

十、监理单位应协调施工单位开展夜间施工，合理缩短工期，并督促施工单位做好夜间施工的照明、安全防护等工作。夜间施工现场无监理人员或在场监理人员未履行其职责，视为监理离岗，监理费扣除参照前述第一章第 4 条执行。

十一、监理单位必须在每月 25 日前上报经其审核的本月已完进度报表，并将经其审核的次月施工计划报委托人审批。

十二、监理单位必须于每月 25 日前将经审核的工程进度款支付申请表上报委托人，同时将监理月报一并上报。

第三章 检测工作的考核

一、监理单位必须严格按照投标承诺和合同要求配备足够的实验检测仪器设备（具体设备种类、数量在采购文件或合同中约定），并根据工程建设情况及时 开展必要的实验检测工作。进场 7 日内实验检测仪器设备必须到位，并将仪器设备清单和实验检测工作方案报委托人备查。委托人在工程实施过程中将对监理单 位所做的各项实验检测工作进行抽查。

二、监理实验检测仪器、设备不符合要求或在规定时间未到位的，委托人可以根据工程需要购买实验检测仪器、设备，费用从监理服务费中扣除。未及时开展实验检测工作的，将按照工作量扣除相应的监理费。

三、监理单位应对第三方检测单位出具的检测数据和报告进行复核、验证并整理、备案，如有较大偏差，应及时进行复检。

第四章 监理考核打分及奖惩

一、委托人按照《监理管理考核打分表》对监理实行打分考核管理，考核时间与监理费支付时间同步（详见专用条款 5.3 条），考核得分与监理费支付挂钩，考核得分高于85 分（不含 85 分）时当期监理费按合同正常支付；考核得分在 85 分以下（含 85 分）时，当期监理费=合同约定应支付监理费*考核得分×0.01， 当期扣除的监理费若下期（仅限下一期）考核得 100 分，扣除部分的监理费在当 期监理费中支付，其他一律在最后一次结算款中支付。考核累计得分三次以上低于 85 分（含 85 分）的，委托人除监理费按规定扣减外，并视情按监理费合同价款的 1%-5%进行处罚，罚金在监理结算款中扣除。

二、每次在监理费支付前委托人将按照上次审批的施工计划并根据现场实际情况对监理单位进行目标考核。完成合同约定的计划进度目标的，在考核总得分 基础上加 10 分（加满 100 为止）；若未完成合同约定计划进度目标的，在当期考核得分基础上减 15 分。考核得分 100 分，奖励监理单位 3000 元—5000 元不 等，奖励监理项目部 2000 元—3000 元不等；考核得分在 70 分以下的，扣除监 理单位 8000 元监理费，并建议监理单位罚款监理项目部 3000 元。

三、委托人授权监理单位和监理管理人员对本项目的安全生产，文明施工实施监理，本项目安全目标为“零死亡率 ”。若达不到此目标。委托人对监理单位 和总监理工程师进行处罚，处罚按国家相关法律法规执行，并处监理单位合同价款 10%-20%的罚金，处总监理工程师 30000-50000 元的罚金，罚金在监理费中扣 除。同时扣除全部履约金。

第五章 扣除监理费和奖励资金管理程序

一、扣除监理费由委托人现场管理人员填报监理费扣除资金申请，并附相关 理由说明，经委托人分管领导和委托人主要领导签字后，按程序办理扣除手续。

二、对监理单位奖励款项，由委托人现场管理人员填报监理单位奖励资金申 请，并附相关理由说明，经委托人分管领导和主要领导签字后按程序支付。

注：《建设工程监理单位项目部管理规定（试行）》与合同第三部分专用合 同条件中相同内容规定不一致的，以合同第三部分专用合同条件规定的为准

监理管理考核打分表

工程名称:          监理单位名称：

| 序号 | 考 核 内 容 | 设定分值 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师上班时间迟到或早退，发现一次扣 1 分。 | 5 |  |
| 2 | 现场监理资料不完整、规范、及时，扣 5 分。 | 5 |  |
| 3 | 现场未质实性投入采购文件规定数量的监理工作小组的，扣 3 分；经建设方要求整改仍不 能满足现场所需要的最低人数的，扣 3 分。 | 6 |  |
| 4 | 工程的重要部位、关键部位实行旁站监理不到位的，及实行旁站但没有完整、规范的旁站记录过程的，发现一次扣 1 分。 | 8 |  |
| 5 | 监理人在工作期间，在施工承包单位搭伙，发现一次扣 1 分。 | 2 |  |
| 6 | 发生安全事故扣 5 分，安全监督措施不到位，未能及时发现安全隐患或发现安全隐患未及 时下发整改通知单的扣 3 分，未能督促施工单位按时整改的发现一次扣 1 分。 | 8 |  |
| 7 | 质量控制不到位，工程存在质量隐患，发现一次扣 2 分。 | 6 |  |
| 8 | 夜间施工无监理人员或在场监理人员未履行职责，发现一次扣 2 分. | 6 |  |
| 9 | 投资控制措施不当，不能及时认真审核施工单位上报月进度报表的，扣 3 分。 | 3 |  |
| 10 | 对关键工序施工方案未能及时审批或审批的施工方案内容出现明显缺陷的，扣 2 分。 | 2 |  |
| 11 | 无现场试验室扣 5 分，检测设备、检测内容、检测频率未达到采购文件要求扣 3 分，对第 三方检测数据未复核、备案扣 2 分。 | 10 |  |
| 12 | 信息报送不全面、准确、及时，扣 3 分。 | 3 |  |
| 13 | 现场协调不得当影响工期，下发的监理通知单不闭合或闭合不及时的每发现一次扣 1 分。 如造成较大质量安全隐患的，扣 5 分。 | 5 |  |
| 14 | 提出的本项目技术重点难点不够齐全、对本项目技术重点难点分析欠妥当、监理措施对本 项目针对性差、监理措施落实不到位的，扣 3 分。 | 3 |  |
| 15 | 上道工序未经验收签字实施下道工序的，发现一次扣 2 分；对施工单位上报签证不能及时 予以办理的，发现一次扣 2 分。 | 8 |  |
| 16 | 有投诉现象，经核实属监理责任的，有一次扣 2 分。 | 4 |  |
| 17 | 在监理工程过程中未按工程进度配备相应专业监理人员的，少一专业人员扣 1 分。 | 4 |  |
| 18 | 现场监理员不能持证上岗的，每有 1 人无证的扣 1 分，扣完为止。 | 4 |  |
| 19 | 监理工作流程不得当，不能对施工单位上报的问题及时答复、批复、反映的，扣 3 分。 | 3 |  |
| 20 | 未严格控制主材的质量、规格、品种，造成质量事故的，扣 5 分。 | 5 |  |
|  | 合 计 | 100 |  |

总监理工程师签字：       业主代表签字：           考核时间：

# 第四章  合同附件格式（无）

# 第五章  响应文件格式

监理（项目名称）

响 应 文  件

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年      月      日

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 投标总价（人民币） | 本项目的监理费用投标报价为 元 |
| 项目总监理工程师 | 姓名 专业 |
| 监理服务期和投标有效期 | 响应文件要求 |

供应商：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

一、投标函及投标函附录

（一）投 标 函（格式）

致采购人：（单位名称）

1、根据                （项目名称）采购文件，经考察现场和认真研究上述采购文件后，我方愿以《开标一览表》中所报的投标报价进行投标，并按合同条款中规定的实际费用承担并完成上述工程服务任务。

2、如果贵方接受我方投标，我方在接到中标通知书后将按中标通知书和采购文件的要求及时签订合同协议书。我方保证在投标须知中规定的期限内开始本工程的工作。

3、我方同意在贵方采购文件规定的投标有效期内遵守本投标承诺。在该期限期满之前，本响应文件对我方始终具有约束力，并可随时被接受。

4、我方按照采购文件规定向你方递交履约担保。

5、对属于实行约谈和履约承诺项目表的项目,我方严格按规定执行。

6、在正式签订监理合同协议书之前，本响应文件连同贵方中标通知书应成为约束贵方、我方的合同文件。

7、我方理解，贵方不一定接受最低标价的投标或可能接受其他任何投标，同时也理解，贵方不负担我单位的任何投标费用。

8、我方同意将金额为人民币  / 元的投标保证金提交贵方。

9、若我方中标，项目总监理工程师以《开标一览表》中所报的总监理工程师为准。

10、我方承诺，我方在响应文件中为本项目配备的所有人员均为我方全职在岗人员，且在响应文件提交截止时间时与我方仍存在有效的劳动合同关系。

11、我方声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购文件第二章“供应商须知”1.2 条、1.3 条规定的任何一种情形。

12、我方承诺，我方及我方法定代表人及及拟派项目总监理工程师都没有行贿犯罪记录。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年   月   日

二、法人代表资格证明（格式）

（一）法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址 ：

成立时间：                 年          月          日

经营期限：

姓    名：     性 别：     年 龄：     职务：      系 （供应商名称）的法定代表人

特此证明。

附： 1、法定代表人有效期内居民身份证正、反面扫描件

2、 法定代表人联系方式（手机）：

供应商：（盖单位公章）

年   月   日

（二）授权委托书（若无授权代理人，则不需提供）

（采购人名称）                     本授权委托书声明：

我    （姓名），系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓 名）为我公司授权代理人，以本公司的名义参加       监理投标活动。

授权代理人在开标、评标、合同谈判和合同签署过程中所签署的一切文件和处理与之有 关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：              性别：

年龄：              职务：

居民身份证号码：

供应商（盖单位公章）：

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

年   月   日

附： 1、委托代理人有效期内居民身份证正、反面扫描件

2、委托代理人联系方式（手机）：

三、监理管理文件（监理大纲）

1、供应商对监理大纲内容的阐述

2、供应商对质量控制措施内容的阐述

3、供应商对进度控制措施内容的阐述

4、供应商对投资及变更控制措施内容的阐述

5、供应商对安全控制措施内容的阐述

6、供应商对现场组织协调内容的阐述

7、供应商对合同与信息管理内容的阐述

8、供应商对技术重点难点分析、监理措施内容的阐述

监理管理文件（监理大纲）正文部分

四、资格证明及辅助资料表

资格证明和辅助资料表包括 表 1  组织机构

表 2  已完成类似工程监理项目情况汇总表

表 3  已完成类似工程监理项目情况表

表 4  正在监理类似工程监理项目情况汇总表

表 5  正在监理类似工程监理项目情况表

表 6  监理人员资质表

表 7  监理机构监理人员配备表

表 8  拟投入监理人员简历表

表 9  现场监理机构配备仪器设备表

表 10 其他资料（如各种奖励和处罚）表

附表 1:

组  织  机  构

| 企业名称 |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 成立时间 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 企业资质 |  |  |  | 法人营业执照 |  |
| 监理经历 | （国内） 年 （国际） 年 |  |  |  |  |
| 职工人数 | 总人数： 技术人员： 管理人员： |  |  |  |  |
| 组织机构框图 （包括结构、领导成员、主要技术人员、管理人员及数量等） |  |  |  |  |  |

注：附企业简介、企业资质证书扫描件、企业法人营业执照扫描件、投标保证金材料（按采购文件及响应文件格式要求提供）、总监理工程师符合采购文件要求的证书扫描件，或国家、省对相关证书有规定的电子证书。

附表 2：

已 完 类 似 工 程 监 理 项 目 情 况 汇 总 表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称、所在 地及类别 | 施工单位 | 施工合同金 额 | 合同履行起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：本表根据申请人的情况可以延续和扩展。

附表 3：

已 完 类 似 工 程 监 理 项 目 情 况 表

| 业主单位 |  | 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开工及完工日 |  | 监理服务期 |  |
| 施工合同金额 |  | 施工单位 |  |
| 派出的监理人员 | 人员数量 |  |  |
|  | 总监理工程师姓名 |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |
| 提供监理服务的情况介绍 |  |  |  |
| 业主的地址、联 系人员与部门、 联系电话、传真 等。 |  |  |  |

注：1、本表根据申请人的情况可以延续和扩展；

2、本表附合同附件和合同甲方证明材料（如有）；

3、工程概况中应包括工程范围、工程地质条件、结构类型、施工方法等。

附表 4：

正 在 监 理 类 似 工 程 监 理 项 目 情 况 汇 总 表

| 序 号 | 业主名称 | 项目名称、所在 地及类别 | 施工单位 | 施工合同金额（万元） | 合同履行起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附表 5：

正 在 监 理 类 似 工 程 监 理 项 目 情 况 表

| 业主单位 |  | 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开工及完工日 |  | 监理服务期 |  |
| 施工合同金额 |  | 施工单位 |  |
| 派出的监理人员 | 人员数量 |  |  |
|  | 总监理工程师姓名 |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |
| 提供监理服务的情况介绍 |  |  |  |
| 业主的地址、联系 人员与部门、联系 电话、传真等。 |  |  |  |

注：1、本表根据申请人的情况可以延续和扩展；

2、本表附合同协议书附件和业主证明材料；

3、工程概况中应包括工程范围、工程地质条件、施工方法等。

附表 6：

监 理 人 员 资 质 表

| 人员 | 数量 | 资质及相关要求 | 供应商达到程度的详述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总监理工程师 | 1 名 | 项目总监理工程师须具有房屋建筑工程全国注册监理工程师且在供应商单位注册。 |  |
| 专业监理工程师 | 1名 | 持有房屋建筑工程专业的全国注册监理工程师注册执业证书或省（含直辖市、自治区）监理工程师岗位证书或省（含直辖市、自治区）监理工程师从业水平能力证书，且在供应商单位注册。 注： （1)若响应文件中提供的上述证书未能体现所要求的专业（房建相关），则响应文件中另须附相应的职称证书或学历证书证明其符合要求； (2)若响应文件中提供的省（含直辖市、自治区）监理工程师 岗位证书或省（含直辖市、 自治区）监理工程师从业水平能 力证书未能体现所要求的专业及注册单位，则响应文件中可 另附省（含直辖市、 自治区）及以上人民政府建设行政主管 部门或省（含直辖市、 自治区）及以上行业协会（如建筑业 协会或建设监理协会或建设工程监理管理协会或建设工程咨 询行业协会或全过程工程咨询与监理管理协会等）网站查询结果的截图证明其符合要求。 |  |
| 监理员 | 2 名 | 持有监理员以上（含监理员）注册（或岗位）证书 |  |
| 注： 1、上表人员数量为最低配备数量，供应商必须满足，否则评委审查后作资格审查不通过处理 2、施工过程中，中标单位可根据实际工作需要及时增加人员，业主有权根据具体情况要求监理人增加或更换监理人员 3、除另有规定外，以上配备的人员不允许相互兼职 |  |  |  |

附表 7：

监 理 机 构 监 理 人 员 配 备 表

| 序号 | 姓 名 | 年 龄 | 学 历 | 专 业 | 职 称 | 项目职务 | 监理 时段 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商须严格按照采购文件要求（附表 6 及评分细则中要求）配备 相应项目职务的人员。

2、本附表 7 中人员对应的项目职务，作为评委会评审的依据。

3、2026年1月以来任意一个月社保缴纳证明材料（详细评审要求）

附表 8：

拟 投 入 监 理 人 员 简 历 表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终学历 |  | 毕业院校专业及时间 |  | 政治面貌 |  |
| 现任职务 |  | 技术职称 |  | 聘任时间 |  |
| 从事设计工作年限 |  | 从事施工工 作年限 |  | 从事监理工 作年限 |  |
| 居民身份证号码 |  |  |  |  |  |
| 证书名称及证书编号 | 序 号 | 证 书 名 称 |  | 证 书 编 号 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
| 相关专业经历 |  |  |  |  |  |
| 施工监理主要经历 |  |  |  |  |  |

备注：本表附相应监理人员居民身份证、社保证明、职称证书、注册执业证书或岗位证书等。

(具体按采购公告和评标办法要求附相应资料)

附表 9：

现 场 监 理 机 构 配 备 仪 器 设 备 表

| 序 号 | 仪器名称 | 型 号 | 数 量 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表 10：

其 他 资 料 （ 如 各 种 奖 励 和 处 罚 ） 表

列表说明：

项目总监到岗履约约束条款：

1、已担任其他工程项目的项目总监岗位的（且达到建设主管部门规定兼任数量的），不得在本次项目中担任的项目总监，有下列情形的除外：

（1）存在已担任其他工程项目的项目总监岗位的（且达到建设主管部门规定兼任数量的），供应商须在响应文件中承诺：在本次项目中标成交后,合同签订前,拟派本次采购项目的项目总监能够从其他项目(撤离)变更至本项目，对本次采购项目全面履约；

（2）法律法规规定的其他情形。

2、若供应商拟派本次项目的项目总监已在其他项目担任项目总监岗位（且达到建设主管部门规定兼任数量的），但未按要求承诺的，中标后被查处属实，依法取消其中标资格，涉嫌挂靠的报相关部门处理。

2、若供应商在响应文件中承诺项目总监能够从其他项目变更至本次项目，但中标后合同签订前仍无法变更到位的，采购人可以认定其虚假承诺并上报监管部门，经核查确有情况的，可以依法取消其中标资格。采购人同意供应商拟派本次采购项目的项目总监依法变更的除外。

*

承诺函

在本项目中标后,合同签订前,拟派本次项目的项目总监能够从其他项目(撤离)变更至本项目，对本项目全面履约；

投标单位（盖章）：

2026年 月 日

# 第六章  图纸或其他资料

(如有）

# 第七章  评标办法（综合评分法）

本项目采用综合评分法进行评审。评委会成员依据采购文件要求，先对所有供应商提交的响应文件进行初步评审，初步评审内容如下：

1、初步评审。评委会按以下标准对供应商提交的响应文件进行评审，具体评审标准如下：

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与企业法人营业执照、监理企业资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章和盖单位公章 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第五章“响应文件格式 ”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个投标报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 企业法人营业执照 | 具备有效的企业法人营业执照 |
|  |  | 监理企业资质证书 | 具备有效的监理企业资质证书 |
|  |  | 监理资质等级 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合采购文件要求（如有） |
|  |  | 信誉 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 项目总监理工程师 | 提供有效的监理工程师注册执业证书，符合采购文件要求 |
|  |  | 投标保证金 | 符合采购文件关于“投标保证金 ”的要求 |
|  |  | 现场监理机构人员配备 | 符合第五章资格证明及辅助资料“ 附表 6 监理人员资质 表 ”规定 |
|  |  | 其他要求 | （如有） |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 服务期 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 报价评审 | 符合采购文件关于投标报价评审相关要求 |

注：评委依据本章第 2.1.1 条、2.1.2 条、2.1.3 条规定的标准对响应文件进行初步评审。供应商在响应文件中提供的相应资料应当能够满足本项目初步评审相应要求；有一项不符合初步评审标准的，作无效标处理，且不参与评标基准价的计算。

- 详细评审。评委对通过初步评审供应商的响应文件作进一步评审，未通过初步评审供应商的响应文件不进入详细评审。详细评审要求如下：

| 详细评审标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 分值构成（50分） | 技术部分 | 监理大纲：满分24分 |  |
|  |  |  | 供应商综合实力及项目管理机构：满分15分 |  |
|  |  |  | 供应商及总监荣誉：满分6分 |  |
|  |  | 报价部分 | 投标报价：满分5分 |  |
| 条款号 |  | 评 分 因 素 |  | 评分标准 |
| 2.2.1 | 监理大纲 （48分） | 1、综合比较供应商对监理大纲内容的阐述： （1）监理大纲符合现行规范要求，内容齐全完整的，得 3分； （2）监理大纲符合现行规范要求，内容较齐全完整的，得 2 分； （3）监理大纲符合现行规范要求，内容一般的，得 1 分； （4）有待完善，得 .5 分； （5）未提供或不符合要求不得分。 |  | 3分 |
|  |  | 2、综合比较供应商对质量控制措施内容的阐述： （1）质量控制措施内容全面、工作流程得当、方案对本项目有针对性的，得 3 分； （2）质量控制措施内容较全面、工作流程较得当、方案对本项目较有针对性的，得 2 分； （3）质量控制措施内容一般的，得 1 分； （4）有待完善，得 0.5 分； （5）未提供或不符合要求不得分。 |  | 3分 |
|  |  | 3、综合比较供应商对进度控制措施内容的阐述： （1）进度控制措施内容全面、工作流程得当、方案对本项目有针对性的，得 3 分； （2）进度控制措施内容较全面、工作流程较得当、方案对本项目较有针对性的，得 2 分； （3）进度控制措施内容一般的，得 1 分； （4）有待完善，得 0.5 分； （5）未提供或不符合要求不得分。 |  | 3分 |
|  |  | 4、综合比较供应商对投资及变更控制措施内容的阐 述： （1）投资及变更控制措施内容全面、工作流程得当、方案对本项目有针对性的，得 3 分； （2）投资及变更控制措施内容较全面、工作流程较得当、方案对本项目较有针对性的，得 2 分； （3）投资及变更控制措施内容一般的，得 1 分； （4）有待完善，得 0.5 分； （5）未提供或不符合要求不得分。 |  | 3分 |
|  |  | 5、综合比较供应商对安全控制措施内容的阐述： （1）安全控制措施内容全面、工作流程得当、方案对本项目有针对性的，得 3 分； （2）安全控制措施内容较全面、工作流程较得当、方案对本项目较有针对性的，得 2 分； （3）安全控制措施内容一般的，得 1 分； （4）有待完善，得 0.5 分； （5）未提供或不符合要求不得分。 |  | 3分 |
|  |  | 6、综合比较供应商对现场组织协调内容的阐述： （1）现场组织协调内容全面、方法得当的，得 3 分； （2）现场组织协调内容较全面、方法较得当的，得 2 分； （3）现场组织协调内容、方法一般的，得 1 分； （4）有待完善，得 0.5 分； （5）未提供或不符合要求不得分。 |  | 3分 |
|  |  | 7、综合比较供应商对合同与信息管理内容的阐述： （1）合同与信息管理内容全面、方法得当的，得 3 分； （2）合同与信息管理内容较全面、方法较得当的，得 2 分； （3）合同与信息管理内容、方法一般的，得 1 分； （4）有待完善，得 0.5 分； （5）未提供或不符合要求不得分。 |  | 3分 |
|  |  | 8、综合比较供应商对技术重点难点分析、监理措施内容的阐述： （1）重点难点齐全、技术重点难点分析妥当、监理措施对本项目有针对性、监理措施可行的，得 3 分； （2）重点难点齐全、技术重点难点分析较妥当、监理措施对本项目较有针对性、监理措施较可行的，得 2 分； （3）重点难点齐全、技术重点难点分析较妥当、监理措施对本项目一般的，得 1 分； （4）有待完善，得 0.5 分； （5）未提供或不符合要求不得分。 |  | 3分 |
| 2.2.2 | 供应商综合实力及项目管理机构 （15分） | 1、具备质量管理体系认证证书且在有效期内的得 1 分。 2、具备环境管理体系认证证书且在有效期内的得 1 分。 3、具备职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的得 1 分。 以上1、2、3项满分 3 分。 注：响应文件中须附相关证书扫描件,且满足以上要求，否则评委会不予计分。 |  | 3分 |
|  |  | 自 2023年 1 月 1 日以来，供应商承担过单份合同工程施工投资估算价(或建筑安装工程费) 2000 万元以上(含2000万元)的房屋建筑工程监理业绩，每有一个得 2 分。本项满分 4 分。 注：响应文件提供：监理合同，认定时间以监理合同签订时间为准，未提供以上材料不得分。 |  | 4分 |
|  |  | 自 2023年 1 月 1 日以来，拟派本项目的总监以总监身份承担过单份合同工程施工投资估算价(或建筑安装工程费) 2000 万元以上(含 2000 万元)的房屋建筑工程工程监理业绩，每有一个得 2 分。本项满分 4 分。 注：响应文件提供：监理合同，认定时间以监理合同签订时间为准，未提供以上材料不得分。总监与企业业绩可以重复计分。 |  | 4分 |
|  |  | 拟派本项目的总监具有一级注册造价师资格的，得 2 分，本项满分2分。 注：响应文件提供：职称证书扫描件，无法体现工程类专业的，提供其他证明材料，如毕业证书、注册证书等。 |  | 2分 |
|  |  | 拟派本项目的专业监理工程师每有一个具有工程类中级及以上工程师及以上资格的，得 2 分，本项满分 2 分。 注：响应文件提供：职称证书扫描件，无法体现工程类专业的，提供其他证明材料，如毕业证书、注册证书等。 |  | 2分 |
| 2.2.3 | 供应商荣誉 （4分） | 1、自 2023 年 1 月 1 日以来供应商获得地市级及以上建设行政主管部门或地市级及以上工程建设行业协会颁发的先进 (或优质优异优秀类)监理企业表彰的，每有一个得2分，最多得 4 分。 注：响应文件需提供有效证书或表彰文件，认定日期以证书或文件签发日期为准。需能体现获奖企业。同一项目所获得的奖项或表彰以最高奖项得分计分。未按要求提供的不得分。 |  | 4分 |
|  | 总监荣誉 （2分） | 1、自 2023 年 1 月 1 日以来，拟派本项目的总监获得地市级及以上建设行政主管部门或地市级及以上工程建设行业协会颁发的先进 (或优质优异优秀类)总监表彰的，每有一个得2分，最多得2分。 注：响应文件需提供有效证书或表彰文件，认定日期以证书或文件签发日期为准。需能体现获奖人员。同一项目所获得的奖项或表彰以最高奖项得分计分。未按要求提供的不得分。 |  | 2分 |
| 注： - 拟派监理机构人员全部提供2026年1月以来任意一个月社保缴纳证明材料，否则人员评审不予计分。 |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 投标报价评分标准（满分5分） | 1、评标委员会对各家投标报价进行评审，发现投标报价高于监理最 高限价的，作无效标处理，投标报价低于或等于最高投标限价的，为有效投标报价。 2、计算评标基准价 D D=技术部分得分前三家（第三名并列的全部纳入）报价平均值。 D：评标基准价 3、投标报价与评标基准价相同的供应商，得满分 5 分；其他供应商的投标报价每高于评标基准价一个百分点扣 0.2 分；其他供应商的投标报价每低于评标基准价一个百分点扣 0.1 分；扣完为止。中间值按比例内插，得分按四舍五入，保留两位小数计算。 其他供应商的投标报价得分计算方法如下： 投标报价高于评标基准价的，得分=5-[(投标报价-评标基准价)/评标基准价]×100×0.2 投标报价低于评标基准价的，得分=5-[(评标基准价-投标报价)/评标基准价]×100×0.1 |  |  |
| 推荐成交候选人原则及摇号程序 1、推荐成交候选人原则：各个评委对通过“初步评审表”2.1.1 条、2.1.2 条、2.1.3 条评 审标准的供应商逐项进行详细评审并评分，并按供应商最终得分由高到低依次推荐成交候选人。若供应商最终得分相同的，按照投标报价由低到高推荐。最终得分及投标报价均相同的，按“监理管理文件（监理大纲）”得分由高到低推荐。若最终得分、投标报价及“监理管理文件（监理大纲）”得分均相同的，则通过摇号方式推荐成交候选人。 （供应商最终得分汇总办法为：各评委对每一个供应商的每一个指标项打分，将每一指标项 得分相加得出该供应商总得分；汇总全体评委的评分表，并求出某一供应商的得分平均值， 保留至小数点后两位数，第三位四舍五入，即得到该供应商的最终得分。） 摇号程序为： 最终得分、投标报价及“监理管理文件（监理大纲）”得分均相同的供应商，按照递交响应文件顺序进行摇号； 摇号程序： 1、放入摇号机的号码球数量=进入摇号程序的供应商数量+5。例：如进入摇号程序的供应商数量为 2 家，则放入摇号机的号码球数量为 7 个。每次供应商摇出的号码不再重新放入摇号机中进行摇号。 2、由代理机构工作人员随机摇出各单位的号码； 3、按摇出号码的大小，由大到小推荐成交候选人，即号码大的优先推荐。 |  |  |  |  |
| 注： 1、在评标过程中，商务标报价小数点超过两位的均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。第四位之后均舍去；对投标单位小数点修正后的报价即为投标单位的投标报价。 2、详细评审标准中，如以百分比表述的在评审中均应折算成数字。 |  |  |  |  |

本采购文件第七章“评标办法 ”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

本采购文件最终解释权属于采购人。